文物保护项目评估年度报告

（2008）

中国文物信息咨询中心

二00八年十二月
目  录

前言

第一部分  2008年度文物保护项目基本情况

一、基本情况统计

二、甲级资质设计单位情况统计

第二部分  2008年度文物保护项目总体评估情况

一、评估基本情况

二、评估结果与2007年对比

第三部分  分析与建议

一、评估技术问题分析
二、结论
第四部分  附件

附件1

2008年信息中心评估文物保护工程方案目录
附件2

2008年五省（市）评估文物保护工程方案目录

前  言

2008年的保护工程依然体现了国家文物局的重点工作布局，大遗址保护、申遗、保护规划等项目继续加强，而年初四川大地震的影响，配合国家抗震救灾，四川等地文物抢险项目大幅增加，体现了国家在文物保护方面的重视。

为配合北京奥运会，北京市的文物保护项目和环境整治、基础设施建设，奥运设施建设项目也增加较多，这些工作的开展，既保护了文物，又保障了奥运的顺利完成。

文物保护单位安全防范工程及消防工程的投入力度继续加大，以期保证文物安全。

国家文物局在2008年3月印发的《文物保护工程审批管理暂行规定》，对方案的审批提出了具体要求，同时在文物保发（2008）19号通知中明确：“自2008年5月1日起在北京、河北、山西、浙江、四川5省、市试行”，即属于全国重点文物保护单位的古建筑、石窟寺和石刻、近现代重要史迹及代表性建筑保护工程的方案，由上述5省市文物局组织审批。为了全面反映全国的文物保护工程情况，咨询评估报告将2008年5省市单独审批的方案也进行了汇总。

本报告依据2008年度中心开展的文物保护项目评估工作中积累的各类项目数据，结合5省市单独审批的方案情况，汇总各类项目评估结论形成。报告立足于文物保护项目的基本情况和文物保护项目评估的情况，主要从技术层面，分析文物保护工程各类方案与文物保护规划编制工作的现状与问题，希望为进一步提高文物保护项目方案编制水平、促进行业业务工作质量的提高提供借鉴。
第一部分  2008年度文物保护项目基本情况
1、 基本情况统计
表1                   二00八年度文物保护申报项目汇总表            单位：项
	     分类

地区
	保护规划
	古遗址及古墓葬保护
	古建筑及近现代建筑保护（壁画）
	石窟寺及石刻保护
	安防及消防工程
	行政许可
	其它
	合计

	北京市
	
	1
	29  (9)
	
	2
	42
	9
	 92

	天津市
	
	
	2
	
	
	1
	
	3

	河北省
	2
	1
	12 (9)
	
	3
	13
	
	 40

	山西省
	8 (12)
	2 (1)
	11 (8)
	1
	10
	5
	(2)
	 60

	内蒙古
	3
	4
	8
	
	3
	6
	
	24

	辽宁省
	
	6
	12
	
	3
	7
	2
	30

	吉林省
	2
	3
	3
	
	1
	3
	
	12

	黑龙江省
	
	
	1
	
	
	
	1
	2

	上海市
	
	1
	2
	
	
	2
	
	5

	江苏省
	4
	5
	3
	
	5
	4
	
	21

	浙江省
	6
	
	4 (6)
	
	8
	11
	3
	 38

	安徽省
	1
	1
	18
	1
	2
	4
	
	27

	福建省
	3
	
	5
	
	1
	2
	
	11

	江西省
	1
	9
	18
	
	8
	3
	2
	41

	山东省
	
	1
	9
	
	4
	3
	1
	18

	河南省
	13
	15
	12
	
	7
	29
	
	76

	湖北省
	4
	2
	16
	
	12
	5
	
	39

	湖南省
	1
	2
	12
	
	6
	5
	
	26

	广东省
	1
	
	8
	
	3
	9
	
	21

	广  西
	1
	
	4
	
	2
	
	
	7

	海南省
	
	
	2
	
	5
	
	
	7

	重庆市
	2
	
	2
	1
	6
	2
	
	13

	四川省
	
	6 (4)
	    5 (23)
	
	9
	3
	
	 50

	贵州省
	
	
	13
	
	3
	5
	
	21

	云南省
	1
	
	11
	
	3
	5
	
	20

	西  藏
	
	
	5
	
	5
	
	
	10

	陕西省
	21
	8
	7
	
	11
	10
	1
	58

	甘肃省
	
	4
	7
	3
	6
	2
	
	22

	青海省
	
	
	
	
	4
	1
	
	5

	宁  夏
	1
	2
	1
	
	
	6
	1
	11

	新  疆
	2
	4
	5
	3
	3
	6
	
	23

	合计
	 89
	 82
	300
	9
	 136
	194
	 23
	 833


备注：

1、行政许可项目包括：保护范围及建设控制地带建设项目、城市总体规划、风景名胜区保护规划等。

2、其它为评估需要立项的方案。

3、括号里是2008年五省市依据国家文物局《文物保护工程方案审批管理暂行规定》执行的省份数据。
4、统计截止时间2008年12月31日。

表2                  二00八年度五省市文物保护项目汇总表           单位：项
	     分类

地区
	保护
规划
	古遗址及古墓葬保护
	古建筑及近现代建筑保护（壁画）
	安防工程
	其它
	合计

	北京市
	
	
	9
	
	
	9

	河北省
	
	
	7
	1
	1
	9

	山西省
	12
	1
	8
	
	2
	23

	浙江省
	
	
	6
	
	
	6

	四川省
	
	4
	23
	
	
	27

	合计
	12
	5
	53
	1
	3
	74


备注：

1、表中是2008年五省市依据国家文物局《文物保护工程方案审批管理暂行规定》执行的省份。

2、统计截止时间2008年12月31日。

截止2008年12月底，全国各省、自治区、直辖市文物保护项目数量总计833项，其中文物保护单位保护规划89项，占全部申报项目总数的10.68%；古遗址及古墓葬保护工程82项，占全部申报项目总数的9.84%；古建筑及近现代纪念建筑保护（含壁画）工程300项，占全部申报项目总数的36.01%；石窟寺及石刻保护工程9项，占全部申报项目总数的1.08%；安防、消防及避雷工程方案136项，占全部申报项目总数的16.33%；行政许可项目194项，占全部申报项目总数的23.29%。其它项目23项，占全部申报项目总数的2.76%。

与2007年申报项目比较，2008年文物保护申报项目数量总计833项，2007年总计772项，同比增加61项，增长7.90%，其中保护规划89项，2007年76项，同比增加13项，增长17.10%；古遗址及古墓葬保护工程82项，2007年77项，同比增加5项增长6.49%；古建筑及近现代纪念建筑保护工程300项，2007年256项，同比增加44项，增长17.18%；石窟寺及石刻保护工程9项，2007年31项，同比减少22项，下降70.96%；安防、消防及避雷工程方案和行政许可项目和2007年基本持平。
从各省的申报项目情况看，与2007年相比，北京2007年118项，今年92项，同比减少26项，下降22.03%，主要是行政许可项目的减少25项，这与2008年奥运会的前期项目工程有关，河北、河南、福建、安徽、江苏项目同比有所减少，而山西、辽宁、江西、湖北、广东、四川、云南、贵州、西藏项目同比增加较快，说明对文物的重视程度增加，特别是西部地区文物申报总量增加较多，其中四川今年50项，2007年24项，同比增加26项，增长108.33%，这与今年四川遭受地震有关。天津、黑龙江、上海、广西、海南、青海两年申报项目均没有超过10个，这些省市文物保护的力度需要加强。
[image: image1.jpg]ZO0/\SEBE ST R B 4RI A h R

2 33|

HithzsT

RPRIR o5 g
R

AEFEAA
Rl




[image: image2.jpg]0075, —00-t.. —OONERX PR
R F RIS

350

20065 B
200745
20085





从各地区申报项目的数量看，北京市因配合2008年奥运会“人文奥运”建设，申报项目达92项，为全国最多;河南省76项、山西省60项分列二、三位；其他省份大多数申报项目在10—40个项目之间；黑龙江省最少，仅申报2个项目。表明了不同的省份由于各自的实际情况不同，对文物保护项目年度计划安排存在着一定的差异。
在单项类别的统计中，陕西省以21项保护规划、河南省以15项古遗址及古墓葬保护工程、北京市以38项古建筑及近现代代表建筑保护工程和42项行政许可项目、甘肃省和新疆以3项石窟寺及石刻保护工程、湖北省以12项安防及消防工程方案，分居各类别项目数量统计的首位，反映了这些地区国保单位类型的特色和地区间文物保护工作重点的差异。
[image: image3.png]OONEXYHRY il I H S+ e

EHEL
H{mEE
ol
o
Herm
engmsE

rﬁaé[

B

R
EOmELY
e
mam
e

S




[image: image4.jpg]25

20

15

10

ZO00\ SR HHRIA E3 H— Ry

[§:1=<v8)

21

20

BREH

fily. 223

FIEE





[image: image5.jpg]ZOONICHIRY SRR EI X W — et R B B AR

€0 38

30 S
21
20
10
°

E5- 4 W ks





[image: image6.jpg]00\ ST R HHR IR FI 3 H—drihk R TSR
[§:1=<v8)

15
15
10
: I |
5 I
0

FRE g fanuy





[image: image7.jpg]ZO00/\ TR HHRIA HX — AR RA DGR

4

3

1

HRE. #a

#WE. HRH. LHEE




[image: image8.jpg]ZO00NSTHERYT R

H— B R WMB

15

12
11
10
10

L e wEE




[image: image9.jpg]s0

w0

30

20

10

ZO00/\ SR HHRIA E3 H—AT B
[§:1=<v8)

13

ks





2、 甲级资质设计单位情况统计
表3              二00八年度文物保护项目甲级资质设计单位统计表        单位：项
	           分类

甲级资质设计单位
	保护规划
	古遗址及古墓葬保护
	古建筑及近现代保护（壁画）
	石窟寺及石刻保护
	行政许可
	其它
	合计

	中国文化遗产研究院
	8
	7
	10
	
	
	2
	27

	中国城市规划设计研究院
	
	
	
	
	3
	
	3

	中国建筑设计研究院
	3
	1
	
	
	1
	
	5

	北京建工建筑设计研究院
	4
	2
	7
	
	2
	1
	16

	北京市古代建筑设计研究所
	
	
	4
	
	
	
	4

	北京市文物建筑保护设计所
	1
	1
	18
	
	5
	3
	28

	北京兴中兴建筑设计事务所
	
	
	5
	
	
	2
	7

	故宫博物院古建部
	
	
	1
	
	
	1
	2

	清华大学建筑设计研究院
	2
	1
	3
	
	3
	
	9

	天津大学建筑设计研究院
	2
	
	1
	
	1
	
	4

	河北省古代建筑保护研究所
	2
	
	7
	
	1
	
	10

	山西省古建筑保护研究所
	6
	2
	8
	
	
	
	16

	同济大学建筑设计研究院
	2
	2
	
	
	1
	
	5

	东南大学建筑设计研究院
	2
	1
	4
	
	1
	1
	9

	浙江省古建筑设计研究院
	4
	
	6
	
	1
	
	11

	安徽省文物保护中心
	
	
	13
	
	1
	
	14

	河南省文物建筑保护设计研究中心
	4
	4
	4
	
	
	
	12

	郑州大学城市规划设计研究院
	1
	
	
	
	
	
	1

	敦煌研究院
	
	3
	2
	5
	
	
	10

	广西文物保护研究设计中心
	
	
	4
	
	
	
	4

	湖北省文化厅古建筑保护中心
	
	
	11
	
	
	
	11

	山东省文物科技保护中心
	
	
	5
	
	
	
	5

	西安文物保护修复中心
	
	
	2
	
	
	
	2

	陕西省古建筑设计研究所
	23
	13
	8
	
	2
	1
	47

	北京清华城市规划设计研究院文化遗产保护研究所
	2
	1
	4
	
	
	
	7

	北京市城市规划设计研究院
	
	
	
	
	
	
	

	华南理工大学建筑设计研究院
	
	
	3
	
	1
	
	4

	河北德和文物保护规划设计有限公司
	
	
	
	
	
	
	

	江西省文物保护中心
	
	5
	19
	
	
	1
	25

	辽宁省文物保护中心
	
	5
	12
	
	1
	2
	20

	上海市房地产科学研究院
	
	
	1
	
	
	
	1

	上海章明建筑设计事务所
	
	
	1
	
	
	
	1

	上海现代建筑设计（集团）有限公司
	
	
	
	
	
	
	

	四川省文物考古研究院
	
	1
	2
	
	
	
	3

	云南省文物考古研究所
	
	
	6
	
	2
	
	8

	湖南省文物保护工程有限公司
	
	
	6
	
	
	
	6

	南京博物院
	1
	2
	2
	
	
	
	5

	江苏省苏州市计成文物建筑研究设计院
	
	
	3
	
	1
	
	4

	北京市颐和园管理处
	
	
	2
	
	1
	1
	4

	甘肃省文物保护维修研究所
	
	
	3
	
	1
	
	4

	广州大学建筑设计研究院
	
	
	3
	
	
	
	3

	贵州省文物保护研究中心
	
	
	13
	
	
	
	13

	南阳市古代建筑保护研究所
	
	
	3
	
	
	
	3

	内蒙古苏勒德文物古建筑设计有限公司
	
	3
	6
	
	1
	
	10

	西藏圣益建筑勘察设计有限公司
	
	
	
	
	
	
	

	中国建筑西北设计研究院
	
	
	
	
	
	
	

	福州市规划设计研究院
	
	
	
	
	
	
	

	北京国电水利电力工程有限责任公司
	
	
	
	
	
	
	

	中铁西北科学研究院有限公司
	
	
	4
	
	2
	
	6

	北京房修艺建筑设计有限责任公司
	
	
	
	
	
	1
	1

	成都文物考古研究所
	
	1
	
	
	
	
	1

	广州市白云文物保护工程有限公司
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	67
	55
	216
	5
	32
	16
	391


备注：
1、统计数据为中国文物信息咨询中心评估的文物保护工程方案
2、统计时间截止2008年12月31日

[image: image10.jpg]b

iz

00\ #F B £ 8 ST S0 A2 B SO G s H Geit

ERHEBIOSIRE
SRR OB AT
RS R eET
EASORRER SRS T
SO TSR
PRSI
LERA B
PSSR
SIS R R R

R R RS RS

b IS HIEE T
e

R

PRI TSRS

PSS

PRS-
SHERIHK I BRI

S FIETRE R RIS SRR
PO

Libnassiants =
MRS
REREERRE LSS
EEPHRMEEA RS2

FPOBEEIS RS
HIE I SIS IR
BRI
TP
PO RS
B B RS
SRS
IR RISOMIR
ARSI
e PR IRE A A
ORISR
SIS RS
SRR SIRE
2SR





2008年，各地区申报的涉及文物保护规划、古遗址古墓葬保护、古建筑及近现代代表建筑保护和石窟寺及石刻保护的文物保护项目共计411项。其中由52家文物保护工程甲级资质单位设计的343项，占总数的83.65%；其它单位设计的68项，占总数16.54%。其中保护规划67项，占全部文物保护规划项目总数的87%；古遗址古墓葬保护方案55项，占全部古遗址古墓葬保护方案总数的71.42%；古建筑及近现代代表建筑保护方案216项，占全部申报项目总数的87.4%；石窟寺及石刻保护方案5项，占全部申报项目总数的55.56%。需要说明的是这些数据分析是中国文物信息咨询中心评估统计的项目。
保护规划项目中有几项为文物保护单位的基础设施规划和遗址园区展示规划，属专项建设规划，非文物保护规划，因此规划编制单位无文物保护规划编制资质。
石窟寺及石刻保护方案因主要涉及地质、水文等专业性较强的内容，因此保护方案往往由这些专业性突出的单位承担。
古遗址古墓葬以及古建筑等的保护方案各有一定比例由其他单位完成，反映出方案编制中文物保护单位的等级与设计单位的资质等级尚未完全挂钩。

在391项文物保护工程甲级勘察设计单位申报的项目中，第一批甲级资质单位设计的项目262项（2007年290项）；第二批甲级资质单位设计的项目127项（2007年71项）， 第三批甲级资质设计单位设计的项目2项。今年第二批甲级设计单位无论在数量还是质量上有所提高，设计力量比较均衡的发展了。陕西省古建筑设计研究所、中国文化遗产研究院、北京市文物建筑保护设计所、浙江省古建筑设计研究院，两年所做的项目均在20个以上，承担着全国文物保护总量数倍的工作任务。江西省文物保护中心、辽宁省文物保护中心所做项目有所增加。

在对各文物保护工程甲级资质设计单位申报项目的统计中，仅就项目数量而言，陕西省古建筑设计研究所以申报47项排名第一； 北京市文物建筑保护设计所28项列第二；中国文化遗产研究院27项名列第三。
在对文物保护工程甲级资质设计单位申报项目类别的统计中，陕西省古建筑设计研究所以23项文物保护单位保护规划；23项古遗址保护方案，北京市文物建筑保护设计所以18项古建筑及近现代代表建筑保护方案，敦煌研究院以5项石窟寺及石刻保护方案分居各类别项目统计首位。
同时我们也注意到，西藏圣益建筑勘察设计有限公司、中国建筑西北设计研究院、福州市规划设计研究院、北京国电水利电力工程有限责任公司、广州市白云文物保护工程有限公司2007年、2008年两年没有一项申报项目。

[image: image11.jpg]00\ 5 BT R A R MR

25,

20|

15|

10|

BE
A
=5
Bit
#5

PE
e
=
E

Wi
A
=5
[
5

ORI




[image: image12.jpg]15,

10|

00\ 5 F R e i

W

2. T

[sirpeas

5 EuE

FRY
B ¢ e
s i 3
25 a= e
it W X%
5 4 L)
5 3
PP
3





[image: image13.jpg]00\ S F R e b TR RSB
=

EHGRY (B BHET

B I
DERAR
IERRE
FRY
()
o] 13 =8
ax wx % 3%
e e iR i
o =R P 2o

L PR o
i s




[image: image14.jpg]ZO0NEFER FYAARF R A AR RE

308
#

B I

BREFE
AR




[image: image15.jpg]00\ HE F R AT SO A GRS S B =

50,

40|

30|

20|

=5 = iR
Bit e fad
#5 4 o

B I

BAGRY
PiES





第二部分  2008年度文物保护项目总体情况评估

一、评估基本情况

截止2008年12月31日，评估项目不含五省市自审项目74项、行政许可项目194项、中心正在评估项目48项和其它项目23项，以494项作为评估结果进行分析比较。
经专家评估后的方案分为可行、基本可行、不可行三种情况。可行的方案是指保护理念正确，方法科学合理的，基本可行是指保护思路正确，方法基本得当，但需进一步补充完善的，不可行是指保护理念不符合文物保护要求，不符合方案（或规划）的编制要求的。

表4                  二00八年文物保护项目评估情况汇总表          单位：项
	      分类

评估意见
	保护规划
	古遗址及古墓葬保护
	古建筑及近现代建筑保护（壁画）
	石窟寺及石刻保护
	安防及消防工程
	合计

	可行
	28 （47）
	32
（59）
	155 

（193）
	7
（24）
	63
（103）
	285（426）

	基本可行
	33
（9）
	25
（4）
	46
（18）
	1
（2）
	42
（15）
	147
（48）

	不可行
	6
（4）
	13
（11）
	28
（34）
	（3）
	15
（11）
	62
（63）

	合计
	67
（60）
	70
（74）
	229
（245）
	8
（29）
	120
（129）
	494（537）


备注：
1、统计数据为中国文物信息咨询中心评估的文物保护工程方案
2、括号里为2007年文物保护项目评估数据

3、统计截止时间2008年12月31日
其中可行的为285项，占全部技术评估总数的57.69％;基本可行的为147项，占全部技术评估总数的29.76％；不可行的为62项，占全部技术评估总数的12.55％。
从申报项目的类别统计看，文物保护规划类项目可行的比例占所有文物保护规划项目的41.71％。古遗址及古墓葬类方案可行的比例为45.71％。古建筑及近现代建筑保护（壁画）为67.79％。其中安防、消防工程为52.5%。

[image: image16.png]00\ VP LR

]

BAEAT
OEAHT
147 285 [ e




[image: image17.png]ZO0NEEEY LN FFH R

6

BT
OEXTH
BARTH





[image: image18.png]ZO0NEEE i H AT B HA Y (BRI W AR

6 Bt
OEXTH
BARTH

155




[image: image19.png]ZO0NEEE i R A S A R AR

BT
OEXTH
BARTH





[image: image20.png]ZOONFEEEAE ST R AR TR R

BT
OEXTH




[image: image21.png]ZOONEEE LB ER R

15

BT
OEXTH
63 B4
42




二、评估结果与2007年对比
表5        二00七年、二00八年文物保护项目评估情况对比       单位：百分比
	      分类

评估意见
	保护规划
	古遗址及古墓葬保护
	古建筑及近现代建筑保护（壁画）
	石窟寺及石刻保护
	安防及消防工程
	合计

	可行
	41.79

（78.33）
	45.71
（79.72）
	67.69

（78.76）
	87.50
（82.76）
	52.50
（79.84）
	57.69
（79.33）

	基本可行
	49.25
（15）
	35.71
（5.41）
	20.09
（7.35）
	12.50
（6.89）
	35
（11.63）
	29.76
（8.94）

	不可行
	8.96
（6.67）
	18.57
（14.86）
	12.23
（13.88）
	（10.34）
	12.50
（8.53）
	12.55
（11.73）


备注：

1、统计数据为中国文物信息咨询中心评估的文物保护工程方案
2、括号里为2007年文物保护项目评估数据

3、统计截止时间2008年12月31日

文物保护项目评估情况与2007年相比，文物保护规划、古遗址与古墓葬保护、安防消防可行的比例有所下降，反映在规划、安防项目上，参加编制的单位增加，但总体质量下降。古建筑及近现代建筑保护等变化不大，说明设计单位有着长期的工作经验，保持了基本质量。
[image: image22.png]00t —O00NFEERRE
TSR H (E 5 )

D200 5
m 2008






[image: image23.png]Z00-t. —O00NFEREE
FARTT AR (B 5 )





[image: image24.png]00t —O00NFERYEE
TEATIEEESR . (E5HD





第三部分  分析与建议
一、评估技术问题分析
2008年文物保护项目方案、规划编制水平较去年基本相同，随着勘察设计项目的增多，一些问题仍然存在，下面按文物保护的不同类型进行评估技术问题分析：
（一）文物保护单位保护规划
文本格式已经能够按照《全国重点文物保护单位保护规划编制审批办法》和《全国重点文物保护单位保护规划编制要求》编制，内容框架进一步规范合理，保护区划的能力有所提高，但规划编制的总体技术路线和深度依然存在良莠不齐的现象：

1、部分规划在理念存在偏差。规划思路未能突出文物保护的核心地位，“保护为主”、“抢救第一”、“最少干预”、“保持文物原状”等规划理念体现不够充分。“合理利用”的文物工作方针被扩大化，变成了积极利用文物资源，以“展示旅游”为中心，不顾及文物保护和地方管理、运营的实际情况，往往导致文物面临着破坏的危险。

2、部分规划基础资料仍然不能满足规划的深度要求，如遗址类规划对遗址范围、布局等缺少考古勘探和研究，建筑类规划对建筑结构、稳定性缺少勘察和监测，石窟石刻类规划对石质材料缺少必要的分析和检测……都会导致对保护对象的认识和评估不清、不到位，从而影响了规划的深度和质量。
3、多数规划的专项评估不够充分，总是存在着这样那样的问题。这与规划赶进度，重视程度不够，人员力量不足，专业技术水平不高等有密切关系。专项评估的欠缺往往导致对遗产的实际情况和主要矛盾认识不清，无法确定针对性的规划对策。
4、少数规划不能针对遗产的实际情况分析和发现主要矛盾，制定有效的、可操作的规划对策和主要措施，在规划成果上表现为缺乏针对性的、缺乏规划深度，不能解决实际问题，对遗产保护的整体工作实际指导意义不大。
5、部分规划对保护区划分级的理解存在偏差，对保护范围和建设控制地带的差别认识不足。涉及世界遗产的核心区、缓冲区与全国重点文物保护单位保护范围和建设控制地带的关系容易混淆。保护范围和建设控制地带的控制力度往往不够明确。
6、部分规划对“文物保护”、“以人为本”、“实事求是”等内涵认识不足，针对不同类型的规划缺少研究，专项规划内容多有雷同，如大遗址保护规划整齐划一的建设遗址公园，建设规模宏大的遗址博物馆等极有可能给地方造成巨大的负担和浪费。
7、部分保护规划涉及面较广，与相关规划缺少衔接和协调，可操作性差。
（二）古遗址、古墓葬保护方案
与近几年的方案类似，目前的遗址、墓葬保护方案能够将传统的保护方法与化学、生物技术等结合考虑，逐步积累了一系列行之有效的保护手段。但部分方案由于种种原因，赶地方进度，急功近利，人员不足等，仍然存在着对文物保护不负责任的态度。主要体现在前期勘察不够认真细致，缺少必要的勘察基础资料；设计方案简单，缺少必要的依据，措施粗略无法指导施工；图纸粗糙、不够规范等。

此外，无限利用文物资源推进地方经济发展的思想也往往左右方案的内容。在对文物本体缺乏科学严谨的分析研究的前提下，仓促的提出“露明”、“覆罩”、“保护棚”等保护展示方法，实际上是以“展示旅游”为出发点，很难保证文物的安全。
（三）古建筑与近现代建筑保护方案

古建筑与近现代建筑维修方案历年都占报审方案数量的三分之一强，与往年相比，设计方案的质量明显呈两极分化的趋势，即以前相对做得好的省份的方案越来越成熟、规范，而一些设计力量相对薄弱省份的设计方案在设计理念、保护原则及保护措施上都存在较大问题，与前者水平悬殊，如内蒙、云南、贵州、广东等地，可以看出，这些省份的设计力量亟待加强。

相对于去年的设计方案，整体而言，还存在以下问题：

1、对原工艺、原材料、原做法的勘察仍没有得到应有的重视，保护原则中的“四保持”仅流于书面形式，真正的保护措施中过度干预、大量更换原构件的情况比较普遍。
2、对建筑中存在的结构问题，缺少专业勘察，所采取的措施限于一般的拆砌或更换，给以后的保护留下较大隐患。

3、保护文物环境的意识差。文物本体与文物环境是一个有机整体，一些环境整治项目为迎合旅游或商业运作的需求，随需要任意改变周边环境，破坏了文物的整体风貌。

4、一些化学保护手段的使用不是很慎重。在材质检测、材料筛选、现场试验数据不完全的情况下，大面积使用，造成保护性破坏。

5、对局部复原的依据，其必要性仍论证不足，这也是历年一直存在的一个问题。

（四）石窟寺与石刻保护方案
这类方案今年很少，只有9项，大部分由专业单位编制，如敦煌研究院、中国文化遗产研究院等，方案相对比较成熟，但相应的保护监测仍然缺乏，导致长效保护机制欠缺。
（五）安防、消防工程方案
引用标准规范不准确。标准名称错误、编号错误在审核方案中普遍存在。

设计任务书不规范。所提供设计方案中《设计任务书》对工程技术标准及规范、被防护对象的风险等级与防护级别、施工、调试、检验、验收的要求、系统建成后的达到预期效果等缺项或描述不清晰。

方案设计。方案不能明确表达“系统的防护级别与被防护对象的风险等级相适应”的原则。对如何实现技防、物防、人防相结合。探测、延时、反应相协调的设计原则说明不清晰。

图纸不规范。部分方案图纸无设计单位公章和设计单位审核人员签字。不能清晰反映“被防护对象的风险等级与防护级别”相适应的原则。缺少配电图、设备数量图等关键性图纸的情况普遍存在。

（六）行政许可项目
行政许可项目主要是保护范围和建设控制地带内的建设项目审批，审核指标包括建控高度、建筑密度、外观形式等。
随着地方经济建设速度的加快，一些违规超标建设项目数量也在增多，而为了发展旅游，在一些文化遗产地的敏感地区兴建建筑、设施，对文化遗产环境影响较大。上报的方案中主要问题与去年基本相同：
1、缺少相关资料如保护范围和建设控制地带图、建设项目与文物保护单位关系图、建设控制地带保护要求、以及现场照片等，导致不具备审核条件。

2、部分文物保护单位保护范围和建设控制地带没有明确的保护控制要求规定，方案又缺乏必要的景观影响分析和说明，造成方案无法审核。

二、结论

（一）年度文物保护项目总数继续上升
2008年度文物保护项目总数上升趋势依然明显。全国各省、自治区、直辖市文物保护项目总数833项超过了2007年同期的772项。其中下放审核的五个省市审核方案为74项。
其中保护规划、古建筑与近现代建筑维修方案、古遗址、古墓葬保护方案增加较多。
（二）各省文物保护项目分布不平衡
全国31个省市2008年均申报了全国文物保护单位保护项目，以北京、河南、山西最多，有92、76、60项，但也有四个省市只有2－3个项目。
（三）文物保护工程勘察设计甲级资质单位设计能力差异较大
目前全国具有国家文物局认定的文物保护工程勘测设计甲级资质的单位达到52家，项目的审核通过率差异较大，甚至其中有5家2007年以来两年未申报设计项目。

（四）文物保护规划和安防消防方案设计水平需进一步提高。

2008年较2007年规划和安防消防项目总体通过率有所下降，具体原因是承担规划的编制单位增加，其经验不足；安防消防的设计单位队伍不够稳定，对文物保护的理解不深入，设计水平参差不齐。
（五）行政许可项目重视不够

行政许可项目指在文物保护单位保护范围和建设控制地带内的建设项目申报，涉及面很广，但从2008年申报情况看，行政许可项目为194项，其中北京42项、河南29项，反映了当地文物行政管理部门的管理力度，其它大多省市不超过10项，也有部分省市没有行政许可申报项目。
第四部分  附  件
附件1

二00八年中心评估文物保护工程方案目录
	方案编号
	省份
	省局文号
	方案名称
	设计单位名称
	单位资质

	20080027
	北京
	京文物【2007】1570号
	北京地铁五号线雍和宫站出站周边商业建筑设计方案
	北京清华安地建筑设计顾问有限公司
	甲级

	20080032
	北京
	京文物【2007】1556号
	清华大学新学堂设计方案
	清华大学建筑设计研究院
	甲级

	20080034
	北京
	京文物【2007】1620号
	广济寺电路改造方案
	北京建工建筑设计研究院
	甲级

	20080040
	北京
	京文物【2007】1662号
	北京口腔医院办公用房增层设计
	北京建工建筑设计研究院
	甲级

	20080052
	北京
	京文物【2007】1573号
	北京协和医学院旧址1号楼修缮方案
	北京兴中兴建筑设计事务所
	甲级

	20080115
	北京
	京文物【2008】39号
	西静园公墓建设工程
	北京是古代建筑设计研究所
	甲级

	20080120
	北京
	京文物【2007】1734号
	外交学会外事接待用房工程地下考古勘探有关事宜的请示
	北京市文物研究所、北京市建筑设计研究院
	甲级

	20080126
	北京
	京文物【2008】141号
	中央党校印制中心工程方案
	中冶京城工程技术有限公司
	甲级

	20080127
	北京
	京文物【2008】92号
	颐和园石坊至半壁桥地面改造工程
	颐和园管理处设计室
	甲级

	20080130
	北京
	京文物【2008】128号
	公安部北京经侦分局及第四研究所办公楼建设
	中广电广播电影电视设计研究院
	甲级

	20080131
	北京
	京文物【2008】142号
	北京大学工学院前沿交叉学科研究院规划与建筑设计方案
	浙江城建设计集团股份有限公司北京设计院
	　

	20080144
	北京
	京文物【2008】161号
	马凯餐厅建设项目设计方案
	北京是古代建筑设计研究所
	甲级

	20080146
	北京
	京文物【2008】160号
	军事科学院图书馆改扩建工程
	中国建筑设计研究院
	甲级

	20080150
	北京
	京文物【2008】151号
	日坛文物保护修缮工程
	北京兴中兴建筑设计事务所
	甲级

	20080151
	北京
	京文物【2008】147号
	妙应寺白塔监测方案
	中铁西北科学研究院有限公司
	甲级

	20080164
	北京
	京文物【2008】107号
	变更太庙中路头道琉璃门至大戟门之间院落铺装方案
	北京市文物建筑保护设计所
	甲级

	20080165
	北京
	京文物【2008】96号
	万寿寺东路十方、法堂院等修复
	北京市文物建筑保护设计所
	甲级

	20080176
	北京
	京文物【2008】148号
	北京市文物研究所文物周转库项目选址
	北京市文物局、达华工程管理（集团）有限公司
	　

	20080182
	北京
	京文物【2008】256号
	八达岭关城西门外公共厕所迁建方案
	北京妫谷博维建筑设计院
	乙级

	20080200
	北京
	京文物【2008】46号
	国民政府财政部印刷局旧址主楼维修
	北京建工建筑设计研究院
	甲级

	20080205
	北京
	京文物【2008】35号
	北辰西路南延（裕民路－北土城路）道路工程
	　
	　

	20080219
	北京
	京文物【2008】318号
	北京体育大学游泳池改建方案
	北京中机一院工程设计有限公司
	甲级

	20080249
	北京
	鲁博报【2008】9号
	鲁迅旧居修缮方案
	北京市文物建筑保护设计所
	甲级

	20080254
	北京
	京文物【2008】393号
	八达岭长城设置无障碍升降机
	北京建工建筑设计研究院
	甲级

	20080255
	北京
	京文物【2008】385号
	北京自然博物馆门前区整治项目
	北京市弘都城市规划建筑设计院
	甲级

	20080261
	北京
	京文物【2008】411号
	北京市第101中学翻建操场看台设计方案
	北京中联环建文建筑设计有限公司
	甲级

	20080265
	北京
	京文物【2008】476号
	八达岭镇东沟村段长城抢险加固方案
	北京市文物建筑保护设计所
	甲级

	20080267
	北京
	京文物【2008】400号
	安定医院门诊病房楼及附属用房项目
	北京市建筑设计研究院
	甲级

	20080268
	北京
	京文物【2008】388号
	白云观院落铺装改造工程方案
	北京建工建筑设计研究院
	甲级

	20080269
	北京
	京文物【2008】406号
	西黄寺清净化城塔铜宝顶维修方案
	内蒙古苏勒文物古建筑设计有限公司
	甲级

	20080307
	北京
	京文物【2008】470号
	协和医院旧址2、3、4号楼修缮方案
	北京兴中兴建筑设计事务所
	甲级

	20080314
	北京
	京文物【2008】565号
	故宫博物院无障碍设施改造方案
	故宫古建设计室
	甲级

	20080317
	北京
	京文物【2008】541号
	公安部北京经侦分局及第四研究所办公楼建设
	中广电广播电影电视设计研究院
	　

	20080318
	北京
	京文物【2008】589号
	明十三陵石牌坊抢险加固方案
	北京市文物建筑保护设计所
	甲级

	20080328
	北京
	京文物【2008】516号
	全国人大机关办公楼整体搬迁方案
	北京市文物建筑保护设计所
	甲级

	20080329
	北京
	京文物【2008】590号
	万寿寺假山抢险加固工程方案
	北京市文物建筑保护设计所
	甲级

	20080330
	北京
	京文物【2008】587号
	东交民巷使馆建筑群－英国使馆旧址武官楼文物建筑修缮
	北京市文物建筑保护设计所
	甲级

	20080364
	北京
	京文物【2008】601号
	东交民巷使馆建筑群－醇亲王府东大门及围墙修缮
	北京市文物建筑保护设计所
	甲级

	20080370
	北京
	京文物【2008】602号
	古北口长城抢险修缮方案
	北京市文物建筑保护设计所
	甲级

	20080398
	北京
	京文物【2008】721号
	马凯 餐厅建设项目设计方案补充说明
	北京市文物建筑保护设计所
	甲级

	20080404
	北京
	京文物【2008】712号
	国防大学高级干部学院楼设计方案
	中科建筑设计研究院有限责任公司
	　

	20080405
	北京
	京文物【2008】688号
	中国林科院森林生态环境重点实验室用房扩建方案
	北京华创天中工程设计咨询公司
	甲级

	20080406
	北京
	京文物【2008】728号
	中南海电信局第二通信楼附属用房建筑工程
	北京电信规划设计院有限公司
	　

	20080432
	北京
	京文物【2008】767号
	水关长城周边环境整治方案（修改稿）
	北京市古代建筑设计研究所
	甲级

	20080433
	北京
	京文物【2008】783号
	第29届奥运会公路自行车赛设施搭建方案
	中铁工程设计院有限公司
	　

	20080434
	北京
	京文物【2008】766号
	第29届奥运会公路自行车赛设施搭建方案
	　
	　

	20080461
	北京
	京文物【2008】849号
	天坛公园部分园路改造工程
	北京市文物建筑保护设计所
	甲级

	20080469
	北京
	京文物【2008】914号
	东城区总政黄寺西院餐饮服务楼工程
	第二炮兵工程设计研究院
	甲级

	20080470
	北京
	京文物【2008】901号
	中国藏语系高级佛学院清净化城塔周边安装护栏设计
	北京同力源装饰有限公司
	乙级

	20080471
	北京
	京文物【2008】871号
	正阳门箭楼搭建安检临时用房
	北京东方科旅建筑勘察设计有限公司
	乙级

	20080482
	北京
	京文物【2008】912号
	天坛夜景照明设计修改方案
	北京平年照明技术有限公司
	甲级

	20080483
	北京
	京文物【2008】929号
	怀柔区黄花城水长城抢险修缮方案
	北京市文物建筑保护设计所
	甲级

	20080484
	北京
	京文物【2008】931号
	海淀区上地村消防站工程方案
	北京新纪元建筑工程设计有限公司
	甲级

	20080489
	北京
	京文物【2008】932号
	部分文物保护单位内建设TD-SCDMA通信基站
	　
	　

	20080505
	北京
	京文物【2008】993号
	北京大学景观设计学大楼设计方案
	中国中元国际工程公司
	甲级

	20080509
	北京
	京文物【2008】975号
	颐和园宫门前街15号院南裙房修缮工程
	颐和园管理处设计室
	甲级

	20080514
	北京
	京文物【2008】1047号
	什刹海体校网球馆翻建工程
	北京九源三星建筑师事务所
	甲级

	20080515
	北京
	京文物【2008】1037号
	国子监辟雍环水桥面紧急抢修工程立项
	北京市文物建筑保护设计所
	甲级

	20080520
	北京
	京文物【2008】985号
	圆明园大宫门地区供水管道改造工程
	北京市海淀区水务有限公司
	　

	20080527
	北京
	京文物【2008】984号
	鲁迅旧居修缮方案
	北京市文物建筑保护设计所
	甲级

	20080528
	北京
	京文物【2008】1079号
	颐和园谐趣园修缮工程立项
	颐和园管理处设计室、北京兴中兴建筑设计事务所
	甲级

	20080528
	北京
	京文物【2008】1079号
	颐和园谐趣园安防、消防、防雷工程立项
	中机生产力促进中心、北京安迪盛安全系统自动化有限公司
	　

	20080529
	北京
	京文物【2008】1066号
	安全部声像情报信息中心演播厅改建工程
	北京时空筑城建筑设计有限公司
	　

	20080543
	北京
	京文物【2008】1114号
	颐和园环湖路改造工程方案
	北京市颐和园管理处
	甲级

	20080549
	北京
	京文物【2008】520号
	北京钟鼓楼地面及楼梯修缮方案
	北京市文物建筑保护设计所
	甲级

	20080564
	北京
	京文物【2008】1262号
	昌平区景仰园办公用房翻建项目
	昌平区景仰园骨灰管理处
	　

	20080569
	北京
	京文物【2008】1212号
	清华大学新学堂工程设计方案
	清华大学建筑设计研究院
	甲级

	20080577
	北京
	京文物【2008】1314号
	北京市崇文区文化活动中心建设方案
	清华大学建筑设计研究院
	甲级

	20080578
	北京
	京文物【2008】1291号
	怀柔区慕田峪长城开放段边墙抢险工程立项
	北京市文物建筑保护设计所
	甲级

	20080579
	北京
	京文物【2008】1292号
	平谷区镇罗营玻璃台长城抢险工程
	北京市文物建筑保护设计所
	甲级

	20080585
	北京
	京文物【2008】1318号
	什刹海消防支队办公楼建设工程
	北京天鸿园方建筑设计有限公司
	　

	20080586
	北京
	京文物【2008】1293号
	大栅栏商业建筑—谦祥益抢险修缮立项
	北京房修艺建筑设计有限公司
	甲级

	20080587
	北京
	京文物【2008】1263号
	广济寺院内地面修缮工程立项方案
	北京建工建筑设计研究院
	甲级

	20080618
	北京
	京文物【2008】1397号
	明十三陵茂陵保护修缮工程立项
	北京市文物建筑保护设计所
	甲级

	20080674
	北京
	京文物【2008】1495号
	什刹海体校网球馆翻建工程
	北京九源三星建筑事务所
	　

	20080681
	北京
	京文物【2008】1569号
	南水北调团城湖终端地区景观设计方案征集文件中有关用地控制指标的请示
	北京市南水北调工程建设委员会办公室
	　

	20080687
	北京
	鲁博报【2008】40号
	北京鲁迅博物馆文物资料库房安全设施工程
	北京新卓越技术开发有限责任公司
	　

	20080733
	北京
	京文物【2008】1731号
	钟鼓楼安装安防系统工程方案
	北京万家安全系统有限公司
	　

	20080737
	北京
	京文物【2008】1734号
	国家农业生物安全科学中心工程方案
	中国电子工程设计院
	　


	20080738
	北京
	京文物【2008】1728号
	国家体育总局训练局北公寓维修改造工程
	北京市建筑设计院
	甲级

	20080739
	北京
	京文物【2008】1679号
	平谷区黄松峪长城抢险修缮方案
	北京市文物建筑保护设计所
	甲级

	20080743
	北京
	京文物【2008】1767号
	北京端门保护修缮立项请示
	北京兴中兴建筑设计所
	甲级

	20080744
	北京
	京文物【2008】1638号
	故宫太和殿建筑科技保护工程立项请示
	故宫博物院
	甲级

	20080045
	天津
	津文物【2007】78号
	原浙江兴业银行大楼保护维修
	天津大学建筑设计研究院
	甲级

	20080400
	天津
	津文物【2008】11号
	望海楼教堂维修方案
	天津大学建筑设计研究院
	甲级

	20080476
	天津
	津文物【2008】34号
	陶氏旧居实施异地保护方案
	　
	　

	20080081
	河北
	冀文物字【2007】206号
	河北荣乌高速徐水至涞源段穿越长城和大赤鲁遗址方案
	中交第二公路勘查设计研究院有限公司
	　

	20080103
	河北
	建办城函【2007】799号
	嶂石岩风景名胜区总体规划
	北京林业大学园林学院、河北省城乡规划设计研究院
	甲级

	20080110
	河北
	冀文物字【2008】2号
	避暑山庄安防工程（山区监控系统）
	承德荣视电子技术有限公司
	一级

	20080125
	河北
	冀文物字【2008】6号
	秦皇岛市山海关迎恩楼等油饰彩画方案
	北京市古代建筑设计研究所
	甲级

	20080145
	河北
	冀文物字【2007】193号
	易县清西陵三维声敏预警报警复核安防工程
	北京世纪之星应用技术研究中心
	　

	20080147
	河北
	冀文物字【2008】7号
	承德秀水万隆商业住宅建设工程
	承德市天工建筑设计有限公司
	　

	20080156
	河北
	冀文物字【2008】9号
	西柏坡廉政教育展馆方案
	河北建筑设计研究院有限公司
	　

	20080172
	河北
	冀文物字【2008】4号
	曲阳北岳庙文物保护规划
	河北省古代建筑设计研究所
	甲级

	20080179
	河北
	冀文物字【2008】16号
	井陉县鑫源煤炭运输公司井陉遗址基建项目
	河北省文物局
	　

	20080184
	河北
	冀文物字【2008】24号
	山海关古城四条大街保护整治规划设计方案
	北京华特建筑设计顾问有限责任公司
	　

	20080188
	河北
	冀文物字【2008】10号
	山海关四炮台地块规划方案
	河北建筑设计研究院有限公司
	甲级

	20080195
	河北
	冀文物字【2008】22号
	高阳县布里村留法工艺学校旧址修缮方案
	河北省古代建筑设计研究所、河北木石古代建筑设计公司
	甲级

	20080203
	河北
	建办城函【2008】106号
	崆山白云洞风景名胜区总体规划
	河北省城乡规划设计研究院、北京北林地平线景观规划设计院
	　

	20080256
	河北
	冀文物字【2008】35号
	内蒙古大唐国际天然气管路项目穿过滦平明长城遗址
	胜利油田胜利工程设计咨询有限公司
	　

	20080306
	河北
	　
	永年城城墙修缮方案
	河北省古代建筑设计研究所、河北木石古代建筑设计有限公司
	甲级

	20080331
	河北
	冀文物字【2008】41号
	正定府文庙戟门修缮方案
	河北省古代建筑设计研究所
	甲级

	20080360
	河北
	冀文物字【2008】7号
	承德商场秀水万隆商业住宅建设工程
	承德市天工建筑设计有限公司
	　

	20080495
	河北
	冀文物字【2008】79号
	保定天花工贸有限公司在定窑遗址建控内原厂区电解用预焙阳极技改项目车间选址
	石家庄兴达建筑设计有限公司
	乙级

	20080510
	河北
	冀文物字【2008】92号
	承德碧峰门广场环境整治方案
	承德市城市公用资产管理局
	　

	20080565
	河北
	冀文物字【2008】40号
	临城普利寺塔防雷工程方案
	北京海昂拓科技发展有限公司
	　

	20080615
	河北
	冀文物字【2008】1112号
	山海关东四坊民居改造方案
	河北省古代建筑保护研究所、河北木石古代建筑设计有限公司
	甲级

	20080616
	河北
	冀文物字【2008】1112号
	山海关东四坊街区改造方案
	北京华特建筑设计顾问有限责任公司
	甲级

	20080617
	河北
	冀文物字【2008】1112号
	山海关北街四合院维修工程方案
	河北省古代建筑保护研究所、河北木石古代建筑设计有限公司
	甲级

	20080664
	河北
	冀文物字【2008】129号
	清东陵西侧小红门内侧修建牌楼建设项目
	清东陵文物管理处
	乙级

	20080670
	河北
	冀文物字【2008】137号
	中山靖王墓文物保护规划
	河北省古代建筑保护研究所、河北省木石古代建筑设计有限公司
	甲级

	20080717
	河北
	冀文物字【2008】6号
	山海关迎恩楼、望洋楼、威远楼油饰彩画设计方案
	北京市古代建筑设计研究所
	甲级

	20080725
	河北
	冀文物字【2008】151号
	邯郸市临漳邺城遗址金凤台西侧夯地坡加固方案
	中国文化遗产研究院
	甲级

	20080735
	河北
	冀文物字【2008】155号
	清西陵马槽沟清淤及绿化方案
	清西陵文物管理处
	　

	20080736
	河北
	冀文物字【2008】115号
	清西陵龙河湾会议中心选址方案
	　
	　

	20080748
	河北
	冀文物字【2008】159号
	定窑遗址建控内原厂区预焙阳极技改项目
	　
	　

	20080752
	河北
	冀文物字【2008】158号
	曲阳县北岳庙壁画保护修复方案
	西安文物保护修复中心
	甲级


	20080020
	山西
	晋文物发【2007】165号
	山西太焦与侯月铁路连接线嘉峰至南陈铺路经过国保郭壁、窦庄古建筑群的影响分析及保护措施
	铁道部第一勘查设计院
	甲级

	20080046
	山西
	晋文物发【2007】170号
	山西绛县景云宫玉皇殿保护修缮
	山西省古代建筑设计研究所
	甲级

	20080062
	山西
	晋文物发【2007】169号
	侯马晋国铸铜遗址抢救性发掘
	山西省考古研究所
	　

	20080124
	山西
	晋文物发【2008】11号
	《云冈石窟规划》中部分基础设施建设工程
	大同市蓝图建安设计有限责任公司
	　

	20080128
	山西
	晋文物发【2007】174号
	蒲津渡与蒲州故城遗址保护规划
	山西省古代建筑设计研究所
	甲级

	20080169
	山西
	晋文物发【2008】172号
	临猗妙道寺双塔文物保护规划
	山西省古代建筑设计研究所、太原理工大学建筑与土木工程学院
	甲级

	20080170
	山西
	晋文物发【2008】171号
	高平游仙寺文物保护规划
	山西省古代建筑设计研究所、太原理工大学建筑与土木工程学院
	甲级

	20080171
	山西
	晋文物发【2008】173号
	平顺九天圣母庙文物保护规划
	山西省古代建筑设计研究所、太原理工大学建筑与土木工程学院
	甲级

	20080229
	山西
	晋文物发【2008】33号
	灵石县马和乡晋祠庙维修方案
	山西省古代建筑设计研究所、山西达志古建筑保护有限公司
	甲级

	20080230
	山西
	晋文物发【2008】32号
	清徐县狐突庙文物保护工程
	山西省古代建筑设计研究所
	甲级

	20080231
	山西
	晋文物发【2008】27号
	定襄县关王庙消防方案
	大同市昊泰建筑设计有限责任公司
	　

	20080232
	山西
	晋文物发【2008】23号
	平顺县金灯寺石窟消防方案
	山西凯的建筑工程设计事务所
	　

	20080242
	山西
	晋文物发【2008】25号
	临汾市尧都区尧陵消防工程
	临汾汇力建筑设计有限公司、山西飞神电子工程有限公司
	　

	20080243
	山西
	晋文物发【2008】38号
	乔家大院民俗博物馆室外消防
	晋中市建筑勘察设计院
	　

	20080244
	山西
	晋文物发【2008】26号
	离石安国寺消防工程
	山西纵横建筑设计院
	　

	20080245
	山西
	晋文物发【2008】24号
	山西省立第三中学旧址消防工程
	大同市建筑设计研究院
	　

	20080349
	山西
	晋文物发【2008】37号
	五台山佛光寺天王殿等四座建筑修缮
	山西省古代建筑设计研究所
	甲级

	20080415
	山西
	晋文物发【2008】74号
	左权文庙大城殿消防给水工程
	晋中市建筑勘察设计院
	甲级

	20080474
	山西
	晋文物发【2008】98号
	太焦与侯月铁路连接线对郭壁古建筑震动影响补充方案
	中铁第一勘察设计院有限公司
	甲级

	20080480
	山西
	晋文物发【2008】92号
	灵丘县曲回寺石像冢保护规划
	山西省古代建筑设计研究所、太原理工大学建筑与土木工程学院
	甲级

	20080481
	山西
	晋文物发【2008】号
	大同沙岭北魏壁画墓保护规划
	山西省古代建筑设计研究所、太原理工大学建筑与土木工程学院
	甲级

	20080491
	山西
	　
	五台山风景名胜区总体规划
	山西省城乡规划设计研究院
	甲级

	20080499
	山西
	晋文物发【2008】105号
	山阴县广武汉墓群文物保护工程方案
	山西省古代建筑设计研究所
	甲级

	20080576
	山西
	晋文物发【2008】126号
	大同－呼和浩特公路大同－右卫段工程穿越明长城遗址
	山西省交通规划勘察设计院
	　

	20080603
	山西
	晋文物发【2008】129号
	大同市操场城北魏粮仓遗址保护工程
	山西省古代建筑设计研究所
	甲级

	20080622
	山西
	晋文物发【2008】53号
	霍州州署大堂文物保护规划
	北京建工建筑设计研究院、北京建筑工程学院建筑城市与规划院
	甲级

	20080623
	山西
	晋文物发【2008】31号
	晋城市青莲寺护坡初步设计方案
	山西省古代建筑设计研究所
	甲级

	20080624
	山西
	晋文物发【2008】30号
	临猗县临晋县衙部分建筑保护修缮方案
	山西省古代建筑设计研究所
	甲级

	20080644
	山西
	晋文物发【2008】134号
	泽州冶底岱庙环境整治
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080645
	山西
	晋文物发【2008】120号
	晋中市寿阳县普光寺大殿壁画保护修复
	山西省古代建筑设计研究所
	甲级

	20080647
	山西
	晋文物发【2008】136号
	五台县南禅寺消防方案
	山西省泰合建筑科技研究院、山西省东方建筑发展公司设计所
	乙级

	20080657
	山西
	晋文物发【2008】137号
	平顺县九天圣母庙周边环境整治方案
	长治市规划设计院
	　

	20080658
	山西
	晋文物发【2008】138号
	崇庆寺观周边环境整治方案
	长治市规划设计院
	　

	20080660
	山西
	　
	五台山十一处寺庙文物保护总体规划纲要
	北京市清华城市规划设计研究院文化遗产保护研究所
	甲级

	20080679
	山西
	　
	临汾市丁村民宅消防工程方案
	大同市吴泰建筑设计有限责任公司
	　

	20080680
	山西
	　
	崇圣寺消防工程方案
	太原柱石建筑设计有限公司
	　

	20080740
	山西
	晋文物发【2008】152号
	国高网青兰公路山西境内临汾-吉县段局部穿越柿子滩遗址
	山西考古研究所、山西省交通规划勘察院
	甲级

	20080010
	内蒙古
	　
	内蒙古通辽市博物馆
	内蒙古佳安安全智能系统有限公司
	　

	20080011
	内蒙古
	内文物发【2007】27号
	内蒙古通辽市博物馆消防系统、通排风系统工程
	南京消防器材股份有限公司
	消防甲级

	20080016
	内蒙古
	　
	内蒙古通辽博物馆消防系统、通排风系统工程
	内蒙古佳安安全智能系统有限公司
	省级安防一级

	20080033
	内蒙古
	内文物发【2007】159号
	阿尔寨石窟修缮工程设计方案
	山西省古代建筑设计研究所
	甲级

	20080043
	内蒙古
	内文物发【2007】153号
	秦直道遗址保护规划
	中国文物研究所、北京工业大学中国世界文化遗产保护中心、内蒙古文物保护研究信息中心
	甲级

	20080118
	内蒙古
	　
	元上都遗址保护规划
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080163
	内蒙古
	内文物发【2008】9号
	京包铁路集宁至包头增建四线扩能工程穿越长城遗址
	　
	　

	20080177
	内蒙古
	内文物发【2007】8号
	延居遗址－黑城遗址加固维修方案
	中国文化遗产研究院、内蒙古自治区文物保护研究信息中心
	甲级

	20080270
	内蒙古
	内文物发【2008】42号
	巴拉奇如德庙维修方案
	中国文物研究所
	甲级

	20080313
	内蒙古
	内文物发【2008】36号
	元·应昌路文物保护方案
	内蒙古苏勒文物古建筑设计有限公司
	甲级

	20080315
	内蒙古
	内文物发【2008】67号
	锡林浩特至乌兰浩特铁路工程跨越金界壕遗址
	内蒙古集通铁路有限责任公司
	　

	20080325
	内蒙古
	内文物发【2008】34号
	扎赉诺尔古墓群保护规划工作计划纲要
	北京建工建筑设计研究院、北京建工程学院建筑与城市规划学院、内蒙古苏勒德文物古建筑设计有限公司
	甲级

	20080326
	内蒙古
	内文物发【2008】37号
	扎赉诺尔古墓群保护方案
	内蒙古苏勒文物古建筑设计有限公司
	甲级

	20080332
	内蒙古
	内文物发【2008】40号
	灵悦寺维修保护方案
	内蒙古苏勒文物古建筑设计有限公司
	甲级

	20080333
	内蒙古
	内文物发【2008】39号
	秦长城（内蒙古德岭山水库段）修缮
	内蒙古苏勒文物古建筑设计有限公司
	甲级

	20080334
	内蒙古
	内文物发【2008】31号
	五当召保护维修方案
	内蒙古苏勒文物古建筑设计有限公司
	甲级

	20080366
	内蒙古
	内文物发【2008】33号
	嘎仙洞文物保护方案
	内蒙古苏勒文物古建筑设计有限公司
	甲级

	20080403
	内蒙古
	内文物发【2008】60号
	阿拉善左期定远营保护规划
	北京建工建筑设计研究院、北京建工程学院建筑与城市规划学院、
	甲级

	20080438
	内蒙古
	内文物发【2008】67号
	锡林浩特至二连浩特铁路工程跨越金界壕遗址
	内蒙古集通铁路有限责任公司
	　

	20080583
	内蒙古
	内文物发【2008】110号
	秦长城乌拉特后旗达巴图古城维修方案
	内蒙古苏勒德文物古建筑设计有限公司
	甲级

	20080595
	内蒙古
	内文物发【2008】111号
	黑山头古城遗址文物保护规划工作纲要
	北京建工建筑设计研究院、北京建筑工程学院建筑与规划学院、内蒙古苏勒德文物建筑设计有限公司
	甲级

	20080745
	内蒙古
	　
	京包铁路集宁至包头增建四线扩能工程穿越长城遗址
	蒙冀铁路有限公司
	　

	20080749
	内蒙古
	内文物发【2006】139号
	阿尔寨石窟修缮工程设计方案
	山西省古建筑保护研究所
	甲级

	20080754
	内蒙古
	内文物发【2006】133号
	辽庆州释迦佛舍利塔防雷方案
	中国华云技术开发公司
	　

	20080019
	辽宁
	辽文物局发【2007】113号
	辽宁抗美援朝纪念馆安防工程设计方案
	沈阳市电子研究所
	省级安防一级

	20080021
	辽宁
	辽文物局发【2007】177号
	张氏帅府博物馆卫生间翻建方案
	辽宁省文物保护中心
	甲级

	20080123
	辽宁
	辽政【2008】10号
	整体搬迁“汉卿体育场”实施异地保护的请示
	　
	　

	20080180
	辽宁
	辽文物局发【2008】26号
	新宾玄菟郡遗址东、北侧防洪方案
	新宾满族自治县水利勘察设计室、辽宁省文物保护中心
	甲级

	20080181
	辽宁
	辽文物局发【2008】30号
	五女山山城安防方案
	沈阳市电子研究所安全防范技术工程部
	一级

	20080183
	辽宁
	辽文物局发【2008】27号
	清永陵东西配殿、茶膳涤器房维修
	辽宁省文物保护中心
	甲级

	20080185
	辽宁
	辽文物局发【2008】32号
	抗美援朝纪念馆安防
	沈阳市电子研究所安全防范技术工程部
	一级

	20080192
	辽宁
	辽文物局发【2008】25号
	桓仁上古城子墓群保护规划立项方案
	辽宁省文物保护中心
	甲级

	20080209
	辽宁
	辽文物局发【2008】41号
	沈阳故宫飞龙阁、翔凤阁、戏台建筑群油饰彩画一期维修勘察报告及方案
	辽宁省文物保护中心
	甲级

	20080210
	辽宁
	辽文物局发【2008】40号
	沈阳故宫彩画保护一期方案
	辽宁省文物保护中心
	甲级

	20080211
	辽宁
	辽文物局发【2008】39号
	沈阳故宫大清门维修方案
	辽宁省文物保护中心
	甲级

	20080235
	辽宁
	辽文物局发【2008】48号
	清昭陵东西配殿、东西果房油饰彩画保护方案
	辽宁省文物保护中心、辽宁文博古建工程公司
	甲级

	20080236
	辽宁
	辽文物局发【2008】47号
	清福陵隆恩殿、东西配殿、东西果房、西北角楼建筑油饰彩画维修方案
	辽宁省文物保护中心、东南大学建筑设计研究院
	甲级

	20080237
	辽宁
	辽文物局发【2008】43号
	清昭陵隆恩殿、东北角楼、东西配楼、正红门、大明楼、东西配殿保护维修方案
	辽宁省文物保护中心、东南大学建筑设计研究院
	甲级

	20080238
	辽宁
	辽文物局发【2008】42号
	清福陵隆恩殿、东西配楼、正红门、大碑楼保护维修方案
	辽宁省文物保护中心
	甲级

	20080252
	辽宁
	辽文物局发【2008】37号
	中前所城维修方案
	辽宁省文物保护中心
	甲级

	20080379
	辽宁
	辽文物局发【2009】90号
	明长城部分墙体、敌台及烽火台临时性保护方案
	辽宁省文物保护中心
	甲级

	20080412
	辽宁
	辽文物局发【2008】160号
	沈阳周恩来少年读书旧址纪念馆新建消防地下蓄水池
	沈阳中建东北设计院
	甲级

	20080426
	辽宁
	辽文物局发【2009】91号
	南华置地广场设计方案
	辽宁大发房地产有限公司
	　

	20080439
	辽宁
	辽文物局发【2008】109号
	沈阳故宫彩画保护一期工程方案
	辽宁省文物保护中心
	甲级

	20080460
	辽宁
	辽文物局发【2008】115号
	清福陵建设控制地带内兴建污水处理厂的请示
	沈阳市文物考古研究所
	甲级

	20080504
	辽宁
	　
	新宾永陵南汉城址保护规划立项
	辽宁省文物保护中心、东南大学建筑设计研究院
	甲级

	20080584
	辽宁
	辽文物局发【2008】179号
	兴城古城部分坍塌段落抢险方案
	辽宁省文物保护中心
	甲级

	20080604
	辽宁
	辽文物局发【2008】186号
	牛河梁遗址第一、第二地点文物本体保护方案
	清华大学建筑学院、萨泽兰佛赛规划建筑事务所
	甲级

	20080627
	辽宁
	建办规函【2008】591号
	辽阳市城市总体规划
	辽阳市人民政府
	　

	20080693
	辽宁
	辽文物局发【2008】207号
	新宾云菟郡遗址东侧、北侧防洪坝方案
	辽宁省文物保护中心
	甲级

	20080694
	辽宁
	辽文物局发【2008】208号
	桓仁米仓沟墓群封土回填及保护围栏方案
	辽宁省文物保护中心
	甲级

	20080695
	辽宁
	辽文物局发【2008】209号
	桓仁五女山山城部分遗址回填保护方案
	辽宁省文物保护中心
	甲级

	20080726
	辽宁
	辽文物局发【2008】223号
	凤凰山山城北门东、西段墙体维修加固方案
	辽宁省文物保护中心
	甲级

	20080731
	辽宁
	辽文物局发【2008】218号
	佑顺寺古建筑内采暖设施进行改造好新建
	朝阳天策建筑设计有限公司
	　

	20080116
	吉林
	吉文发【2007】114号
	六顶山古墓群保护工程
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080117
	吉林
	吉文发【2007】115号
	龙头山古墓群保护工程
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080137
	吉林
	吉文物发【2007】74号
	四平战役纪念馆安防系统改造方案
	沈阳首创电子技术开发有限公司
	二级

	20080207
	吉林
	吉文物发【2008】17号
	集安国内城二类建控内建民房
	集安市城乡规划勘测设计院
	　

	20080291
	吉林
	吉文物发【2008】17号
	集安国内城二类建控内建民房
	集安市城乡规划勘测设计院
	　

	20080304
	吉林
	吉文物发【2008】36号
	吉林市文庙保护抢修方案
	北京市古代建筑设计研究所
	甲级

	20080441
	吉林
	吉文物发【2008】72号
	吉林省扶余县大金得胜陀颂碑保护工程方案
	中国文化遗产研究院
	甲级

	20080466
	吉林
	　
	苏密城城址保护总体规划
	中国文化遗产研究院
	甲级

	20080536
	吉林
	吉文物发【2008】98号
	国内城二类建控区建设办公楼
	　
	　

	20080562
	吉林
	吉文物发【2008】78号
	万发拨子遗址保护规划
	中国文化遗产研究院
	甲级

	20080702
	吉林
	吉文物发【2008】123号
	苏密城城址北墙抢先性保护工程初步设计方案
	吉林省水利水电勘察设计院
	　

	20080724
	吉林
	吉文物发发【2008】127号
	白城市城四家子城址西城墙抢险性保护方案
	吉林省水利水电勘测设计研究院
	　

	20080376
	黑龙江
	黑文管字【2008】8号
	哈尔滨文庙崇圣祠等建筑维修方案
	中国文化遗产研究院
	甲级

	20080496
	黑龙江
	黑文管字【2008】33号
	刀背山墓地保护规划立项
	中国文化遗产研究院
	甲级

	20080030
	上海
	沪文管发【2007】810号
	上海外滩建筑群建控内建设地下通道
	上海市政工程设计研究总院
	　

	20080139
	上海
	沪文管发【2008】66号
	上海元代水闸遗址基坑地基处理方案
	中船第九设计研究院工程有限公司
	甲级

	20080251
	上海
	沪文管发【2008】111号
	上海市外滩中山东一路一号亚细亚大楼修缮方案
	上海章明建筑设计事务所
	　

	20080472
	上海
	京文物【2008】157号
	上海市外滩和平饭店南楼（汇中饭店）维修
	上海市房地产科学研究院
	甲级

	20080722
	上海
	沪文管发【2008】420号
	探查树木根系对鲁迅墓穴有无影响方案的请示
	上海市古树名木保护办公室
	　

	20080013
	江苏
	苏文物保【2007】129号
	苏州博物馆安防
	北京太极计算机股份有限公司
	　

	20080026
	江苏
	苏文物保【2007】173号
	江苏丹阳南朝陵墓石刻保护规划
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080065
	江苏
	苏文物保【2008】1号
	拙政园建控内百家巷传统庭院住宅规划
	苏州计成文物建筑设计院、苏州市规划设计研究院
	甲级

	20080113
	江苏
	苏文物保【2007】4号
	淹城遗址保护利用总体规划
	南京博物院
	甲级

	20080114
	江苏
	　
	淹城遗址城墙保护设计方案
	南京博物院
	甲级

	20080132
	江苏
	苏文物保【2008】10号
	江苏省军区司令部直属队综合楼设计
	南京金海设计工程公司
	　

	20080136
	江苏
	苏文物保【2007】182号
	茅山新四军纪念馆安防
	深圳市立讯实业有限公司
	一级

	20080212
	江苏
	苏文物保【2008】16号
	南京瞻园周边环境整治方案
	东南大学建筑设计研究院
	甲级

	20080220
	江苏
	苏文物保【2007】182号
	扬州城南北门遗址保护方案
	东南大学建筑设计研究院
	甲级

	20080358
	江苏
	苏文物保【2008】34号
	龙王庙行宫安防
	深圳市高科智能系统有限公司
	　

	20080397
	江苏
	　
	苏州市城市总体规划
	苏州市人民政府
	　

	20080408
	江苏
	苏文物保【2008】27号
	苏州吴中区春在楼（雕花楼）周边环境改造方案
	苏州市计成文物建筑研究院
	甲级

	20080417
	江苏
	苏文物保【2008】60号
	苏州罗汉院双塔及正殿遗址局部维修和环境整治
	苏州市计成文物建筑研究院
	甲级

	20080477
	江苏
	苏文物保【2008】69号
	徐州狮子山楚王陵陪葬坑兵马俑及佣坑保护方案
	南京博物院
	甲级

	20080478
	江苏
	苏文物保【2008】55号
	无锡鸿山遗址博物馆安防工程
	中国电子系统工程第二建设有限公司
	　

	20080507
	江苏
	苏文物保【2007】66号
	当阳南朝陵墓石刻保护规划
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080533
	江苏
	苏文物保【2008】85号
	轩辕宫正殿抢修保护方案
	苏州市计成文物建筑研究设计院有限公司
	甲级

	20080535
	江苏
	苏文物保【2008】84号
	淹城遗址子城河易坝为桥方案
	常州市武进建筑设计有限公司
	乙级

	20080563
	江苏
	苏文物保【2008】55号
	无锡鸿山遗址博物馆安防工程
	中国电子系统工程第二建设有限公司
	　

	20080665
	江苏
	苏文物保【2008】114号
	徐州白集汉墓第一期维修加固工程（修改稿）
	南京市博物院
	甲级

	20080758
	江苏
	苏文物保【2008】132号
	南京市“瞻园”周边环境整治方案（修改稿）
	东南大学建筑设计研究院
	　

	20080014
	浙江
	浙文物发【2007】305号
	浙江自然博物馆安防方案
	浙江中安电子工程有限公司
	省级安防一级

	20080015
	浙江
	浙文物发【2007】109号
	良渚文化博物馆安防
	浙江中安电子工程有限公司
	省级安防一级

	20080024
	浙江
	浙文物发【2007】297号
	泰顺廊桥（北涧桥、溪东桥）保护规划
	浙江省古代建筑设计研究院
	甲级

	20080025
	浙江
	浙文物发【2007】309号
	海盐綺园保护规划
	东南大学建筑设计研究院
	甲级

	20080035
	浙江
	浙文物发【2007】317号
	德清莫干山别墅群修缮
	浙江省古代建筑设计研究院
	甲级

	20080044
	浙江
	浙文物字【2007】318号
	鲁迅故居建控内建绍兴市老年大学教学楼
	化汇工程设计集团有限公司
	甲级

	20080058
	浙江
	浙文物字【2007】326号
	宁波保国寺消防
	浙江永安消防有限公司宁波分公司
	乙级

	20080067
	浙江
	浙文物字【2007】341号
	平阳顺溪古建筑群保护规划
	浙江省古代建筑设计研究院
	甲级

	20080089
	浙江
	浙文物字【2008】2号
	温州浙南石棚墓保护规划
	浙江省古代建筑设计研究院
	甲级

	20080105
	浙江
	建办城函【2007】799号
	楠溪江风景名胜区总体规划
	北京大学世界遗产研究中心
	甲级

	20080142
	浙江
	浙文物字【2008】12号
	宁波镇海口海防遗址建控内架设人行通道连接桥
	宁波市城建设计研究院、宁波华之建筑设计有限公司
	　

	20080143
	浙江
	浙文物字【2008】11号
	宁波天一阁建控内建设天一阁博物馆古籍库房
	浙江大学建筑设计院
	甲级

	20080157
	浙江
	浙文物字【2008】16号
	浦江郑义门古建筑群之垂裕堂修缮
	浙江省古代建筑设计研究院
	甲级

	20080214
	浙江
	　
	浙江自然博物馆安防方案
	浙江中安电子工程有限公司
	　

	20080289
	浙江
	　
	东阳卢宅文物保护管理所安防
	浙江雷恩电子科技有限公司
	　

	20080365
	浙江
	浙文物发【2008】85号
	宁波天一阁宝月楼与尊经阁修缮方案
	浙江省古代建筑设计研究院
	甲级

	20080458
	浙江
	浙文物发【2008】128号
	宁波镇海区钩金堂人行道方案
	宁波华之建筑设计有限公司
	　

	20080463
	浙江
	浙文物发【2008】129号
	上林湖越窑遗址博物馆设计方案
	慈溪市工业设计院有限公司
	乙级

	20080475
	浙江
	浙文物发【2008】125号
	河姆渡遗址保护规划
	东南大学建筑设计研究院
	甲级

	20080518
	浙江
	浙文物发【2008】159号
	慈溪市龙山虞氏旧宅建筑群安防方案
	宁波三维技术有限公司
	一级

	20080538
	浙江
	浙文物发【2008】181号
	永昌堡建筑控制地带内居民建筑一期整治工程设计方案
	浙江省古建筑设计研究院
	甲级

	20080588
	浙江
	浙文物发【2008】200号
	温州四连碓造纸作坊二期维修工程立项
	　
	　

	20080589
	浙江
	浙文物发【2008】203号
	兰溪诸葛长乐村民居之集庆堂等六处建筑保护维修立项
	　
	　

	20080630
	浙江
	浙文物发【2008】222号
	桐乡罗家角遗址保护规划
	浙江省古建筑设计研究院
	甲级

	20080646
	浙江
	　
	东阳卢宅安防系统设计方案
	浙江雷恩电子科技有限公司
	二级

	20080655
	浙江
	浙文物发【2008】243号
	海盐绮园保护范围、建控地带内建地下车库
	中国建筑上海设计研究院有限公司
	　

	20080690
	浙江
	浙文物发【2008】265号
	兰溪芝堰村建筑群保护范围和建控地带内民宅翻建项目
	　
	　

	20080697
	浙江
	浙文物发【2008】224号
	杭州凤凰寺东侧沿街建筑外立面整治方案
	浙江省古建筑设计研究院
	甲级

	20080718
	浙江
	浙文物发【2008】64号
	良渚古城遗址考古调查发掘项目立项
	浙江省文物局、浙江省文物考古研究所
	　

	20080719
	浙江
	浙文物发【2008】283号
	通济堰保护范围和建控地带内建设公路的请示
	浙江佳途勘察设计有限公司
	　

	20080720
	浙江
	浙文物发【2008】215号
	宁波安庆会馆安防方案
	宁波三维技术有限公司
	　

	20080755
	浙江
	浙文物发【2008】316号
	宁波保国寺消防方案
	浙江永安消防有限公司宁波分公司
	　

	20080119
	安徽
	皖文物保【2008】3号
	六安双墩一号汉墓原址保护暨铁路南移方案
	安徽省文物考古所
	　

	20080133
	安徽
	皖文物保【2008】3号
	亳州市人民医院专家门诊综合楼设计方案（修改）
	安徽亳州市规划设计院
	乙级

	20080346
	安徽
	皖文物保【2008】31号
	呈坎村古建筑群白蚁、木蜂综合防治
	黄山市徽州区文化和文物管理局、黄山市徽州明清白蚁防治有限公司
	甲级

	20080347
	安徽
	皖文物保【2008】36号
	亳州花戏楼油饰、彩画修复方案
	南京博物院
	甲级

	20080348
	安徽
	皖文物保【2008】35号
	亳州花戏楼维修方案
	中国文化遗产研究院
	甲级

	20080374
	安徽
	皖文物保【2008】号
	呈坎村古建筑群白蚁、木蜂综合防治
	黄山市徽州区文化和文物管理局、黄山市徽州明清白蚁防治有限公司
	甲级

	20080382
	安徽
	皖文物保【2008】42号
	江村古民居群江泽涵故居修缮方案
	安徽省文物保护中心
	甲级

	20080383
	安徽
	皖文物保【2008】41号
	江村古民居群溥公祠修缮方案
	安徽省文物保护中心
	甲级

	20080413
	安徽
	皖文物保【2008】51号
	歙县竹山书院消火栓系统方案
	安徽环宇建筑设计院
	甲级

	20080414
	安徽
	　
	歙县竹山书院安防方案
	合肥光信科技发展有限公司
	甲级

	20080428
	安徽
	皖文物保【2008】48号
	黄山市徽州区呈坎古村落消防方案
	安徽省建筑科学研究院
	　

	20080468
	安徽
	皖文物保【2008】56号
	六安独山革命旧址群赤卫队指挥部维修方案
	安徽省文物保护中心
	甲级

	20080524
	安徽
	皖文物保【2008】72号
	凌家滩遗址墓葬祭祀区保护展示方案
	北京建筑工程学院城市研究所
	甲级

	20080545
	安徽
	皖文物保【2008】78号
	渡江战役总前委旧址建控内进行文物库房建设方案
	安徽省文物保护中心
	甲级

	20080570
	安徽
	皖文物保【2008】84号
	呈坎古建筑群罗永祈宅维修方案
	安徽省文物保护中心
	甲级

	20080571
	安徽
	皖文物保【2008】83号
	呈坎古建筑群罗会铮宅维修方案
	安徽省文物保护中心
	甲级

	20080612
	安徽
	皖文物保【2008】86号
	旌德县江古民居群江泽涵故居维修
	安徽省文物保护中心
	甲级

	20080613
	安徽
	皖文物保【2008】87号
	旌德县江古民居群溥公祠维修
	安徽省文物保护中心
	甲级

	20080672
	安徽
	皖文物保【2008】101号
	黟县南屏村古建筑群也奎光堂修缮设计
	安徽徽州文物工程勘察设计有限公司
	甲级

	20080682
	安徽
	皖文物保【2008】100号
	黟县西递古建筑群三畏斋修缮方案
	安徽省文物保护中心、安徽徽州文物工程勘察设计有限公司
	甲级

	20080683
	安徽
	皖文物保【2008】99号
	黟县宏村古建筑群南湖书院修缮设计方案
	安徽省文物保护中心、安徽徽州文物工程勘察设计有限公司
	甲级

	20080704
	安徽
	　
	祁门古戏台白蚁、粉蠹、木蜂综合防治方案
	黄山市徽州明清白蚁防治有限公司
	　

	20080706
	安徽
	皖文物保【2008】109号
	黄山市程氏之宅周边保护规划及整治方案
	上海太阁建筑设计咨询有限公司、上海同建强华建筑设计有限公司
	　

	20080723
	安徽
	皖文物保发【2008】107号
	寿山县城墙抢险加固及局部维修
	安徽省文物保护中心
	甲级

	20080729
	安徽
	皖文物保发【2008】112号
	凤凰县皇陵石像生保护方案
	南京博物院
	甲级

	20080746
	安徽
	皖文物保发【2006】124号
	蒙城尉迟寺遗址保护规划
	中国文化遗产研究院
	甲级

	20080750
	安徽
	皖文物保发【2008】113号
	明中都皇故城建控内兴建职工住宅楼
	凤阳县规划建筑设计研究院
	　

	20080054
	福建
	闽文物字【2007】320号
	安平桥抢险加固工程设计方案
	安徽省文物保护中心
	甲级

	20080104
	福建
	建办城函【2007】799号
	青云山风景名胜区总体规划
	上海交大安地建筑设计有限公司、上海浦东建筑设计院
	甲级

	20080153
	福建
	闽文物字【2008】20号
	莆田木兰陂保护工程设计方案
	北京市文物建筑保护设计所、福建水利水电勘测设计院
	甲级

	20080292
	福建
	闽文物字【2008】87号
	福建永定土楼保护规划
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080293
	福建
	闽文物字【2008】8号
	福建南靖土楼保护规划
	同济大学建筑与城市规划学院
	甲级

	20080294
	福建
	闽文物字【2008】89号
	福建华安土楼保护规划
	天津大学规划设计研究院
	甲级

	20080297
	福建
	闽文物字【2008】66号
	福建博物馆与美国毕士普博物馆合作开展考古调查发掘
	　
	　

	20080420
	福建
	闽文物字【2008】68号
	万寿岩遗址博物馆安防方案
	福建天马电子有限公司
	　

	20080532
	福建
	闽文物字【2008】143号
	古田会议会址之红四军司令部旧址维修
	安徽省文物保护中心
	甲级

	20080605
	福建
	闽文物【2008】173号
	闽东北廊桥－登云桥维修方案
	北京建工建筑设计研究院
	甲级

	20080707
	福建
	　
	连城新泉革命旧址群-工农妇女夜校旧址修缮
	安徽省文物保护中心
	甲级

	20080088
	江西
	赣文物局字【2008】1号
	吴城遗址保护规划
	北京建筑工程学院城市研究所
	甲级

	20080191
	江西
	　
	万年仙人洞遗址文物保护规划工作纲要      
	河北省古代建筑设计研究所、江西师范大学
	甲级

	20080196
	江西
	赣文物局字【2008】9号
	湘赣边界秋收起义安源军事会议旧址维修
	江西省文物保护中心、南昌市金柱古典建筑保护公司
	甲级

	20080197
	江西
	赣文物局字【2008号
	安源路矿工人大罢工谈判处旧址－公务总会维修方案
	江西省文物保护中心、南昌市金柱古典建筑保护公司
	甲级

	20080198
	江西
	赣文物局字【2008】12号
	安源路矿工人俱乐部旧址牛角坡52号维修方案
	江西省文物保护中心、南昌市金柱古典建筑保护公司
	甲级

	20080199
	江西
	赣文物局字【2008】11号
	安源路矿工人俱乐部旧址半边街维修方案
	江西省文物保护中心、南昌市金柱古典建筑保护公司
	甲级

	20080240
	江西
	赣文物局字【2008】21号
	吴城遗址铸铜作坊抢救保护工程
	江西文物保护中心
	甲级

	20080241
	江西
	赣文物局字【2008】19号
	吴城遗址制陶作坊抢救保护工程
	江西文物保护中心
	甲级

	20080276
	江西
	赣文物局字【2008】20号
	吴城遗址祭祀场所抢救保护工程
	江西文物保护中心
	甲级

	20080277
	江西
	赣文物局字【2008】22号
	吴城遗址安防方案
	江西圣东发展公司
	甲级

	20080278
	江西
	赣文物局字【2008】23号
	吴城遗址环境整治保护工程
	樟树市文物局、樟树市博物馆
	甲级

	20080301
	江西
	　
	景德镇市御窑厂窑址前期保护工程
	江西省文物保护中心
	甲级

	20080302
	江西
	　
	景德镇湖田古瓷窑遗址安防
	江西省圣东发展公司
	一级

	20080336
	江西
	赣文物局字【2008】31号
	万载湘鄂赣革命根据地旧址维修
	江西省文物保护中心、南昌市金柱古典建筑保护公司
	甲级

	20080337
	江西
	赣文物局字【2008】29号
	九江美孚洋行旧址抢救性维修方案
	江西省文物保护中心、九江市古建设计所
	甲级

	20080338
	江西
	赣文物局字【2008】29号
	九江美孚洋行别墅抢救性维修方案
	江西省文物保护中心、九江市古建设计所
	甲级

	20080339
	江西
	赣文物局字【2008】35号
	永丰泷冈阡表碑碑亭维修方案
	江西省文物保护中心
	甲级

	20080340
	江西
	赣文物局字【2008】34号
	井冈山革命旧址－七溪岭战斗指挥所维修方案
	江西省文物保护中心
	甲级

	20080341
	江西
	赣文物局字【2008】36号
	陈氏牌坊维修方案
	江西省文物保护中心
	甲级

	20080342
	江西
	赣文物局字【2008】34号
	上饶集中营旧址维修
	江西省文物保护中心
	甲级

	20080343
	江西
	赣文物局字【2008】34号
	井冈山革命旧址－龙源口桥维修方案
	江西省文物保护中心
	甲级

	20080344
	江西
	赣文物局字【2008】33号
	婺源宗祠－洪村光裕堂维修
	江西省文物保护中心
	甲级

	20080345
	江西
	赣文物局字【2008】37号
	龙南燕翼围维修方案
	江西省文物保护中心
	甲级

	20080356
	江西
	赣文物局字【2008】28号
	上饶集中营消防
	江西上饶市城乡规划建筑设计院
	　

	20080368
	江西
	　
	李度元代烧酒作坊遗址保护规划立项
	江西省文物保护中心
	甲级

	20080369
	江西
	赣文物局字【2008】19号
	朱轼墓保护规划立项
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080371
	江西
	赣文物局字【2008】43号
	流坑武当阁维修方案
	江西省文物保护中心、南昌市金柱古典建筑保护公司
	甲级

	20080372
	江西
	赣文物局字【2008】44号
	流坑三官殿维修方案
	江西省文物保护中心、南昌市金柱古典建筑保护公司
	甲级

	20080373
	江西
	赣文物局字【2008】46号
	青云谱维修方案
	江西省文物保护中心
	甲级

	20080377
	江西
	赣文博字【2008】2号
	八大山人纪念馆安防
	江西圣东发展公司
	一级

	20080384
	江西
	　
	洪州窑遗址界桩、界碑围栏保护方案
	江西省文物保护中心
	甲级

	20080488
	江西
	赣文保字【2008】5号
	鹅湖书院安防
	江西圣东发展公司
	一级

	20080521
	江西
	赣文博字【2008】11号
	吴城遗址铸铜作坊抢救保护工程方案（修改稿）
	江西省文物保护中心
	甲级

	20080522
	江西
	赣文博字【2008】12号
	吴城遗址祭祀场所抢救保护工程方案（修改稿）
	江西省文物保护中心
	甲级

	20080523
	江西
	赣文博字【2008】10号
	吴城遗址制陶作坊抢救保护工程方案（修改稿）
	江西省文物保护中心
	甲级

	20080558
	江西
	赣文保字【2008】13号
	吉安县永和堤除险加固工程的请示
	江西省水利规划设计院
	　

	20080654
	江西
	赣文物字【2008】26号
	鹅湖书院安防系统方案（修改稿）
	江西圣东发展公司
	一级

	20080656
	江西
	赣文物字【2008】24号
	安源路矿工人俱乐部旧址维修（修改稿）
	江西省文物保护中心、南昌市金柱古典建筑保护公司
	甲级

	20080677
	江西
	赣文物字【2008】27号
	景德镇湖田窑遗址安防系统方案（修改稿）
	江西圣东发展公司
	一级

	20080685
	江西
	赣文保字【2008】31号
	上饶集中营4、5、6中队旧址消防方案（修改）
	江西上饶市城乡规划建筑设计院
	甲级

	20080727
	江西
	赣文物字【2008】25号
	赣南省三级干部大会旧址建控内兴建门诊大楼
	子都县建筑设计研究院
	　

	20080022
	山东
	鲁文物【2007】151号
	曲阜孔府西路建筑修缮方案
	山东省文物保护技术中心
	甲级

	20080055
	山东
	鲁文物【2007】159号
	光岳楼修缮方案
	山东省文物保护技术中心
	甲级

	20080084
	山东
	青文物字【2007】61号
	青岛市博物馆安防系统设计方案
	西安北方信息产业有限公司
	　

	20080129
	山东
	青文物字【2008】2号
	青岛市博物馆消防系统工程设计方案
	青岛市博物馆、西安北方信息产业有限公司
	甲级

	20080140
	山东
	鲁文物【2008】9号
	省道102线西河遗址段改建方案
	章丘市框架路重点工程
	　

	20080186
	山东
	鲁文物【2007】26号
	齐国故城遗址博物馆安防
	武汉市博海无线电有限公司
	一级

	20080187
	山东
	鲁文物【2008】26号
	齐国故城遗址博物馆消防
	武汉市博海无线电有限公司
	乙级

	20080208
	山东
	鲁文物【2008】25号
	新建京沪高速铁路跨越齐长城遗址保护方案
	铁道部第三勘察设计院集团有限公司
	　

	20080246
	山东
	鲁文物【2008】41号
	嘉祥县曾庙排水工程建设规划
	济宁市黄淮水利勘测设计院
	乙级

	20080247
	山东
	鲁文物【2008】40号
	嘉祥县武氏祠排水工程建设规划
	济宁市黄淮水利勘测设计院
	乙级

	20080407
	山东
	鲁文物【2007】124号
	阳谷运司会馆维修方案
	山东省文物科技保护中心
	甲级

	20080559
	山东
	鲁文物【2008】110号
	孔府文物档案馆续建方案
	曲阜市文物管理局
	　

	20080575
	山东
	鲁文物【2008】118号
	灵岩寺文物基址、墓塔林维修方案
	河北省古代建筑保护研究所
	甲级

	20080628
	山东
	鲁文物【2008】124号
	抢救性发掘汉鲁王墓一号墓的请示
	　
	　

	20080678
	山东
	鲁文物【2008】124号
	汉济北王母文物保护规划立项报告
	中国文化遗产研究院
	甲级

	20080710
	山东
	青文物字【2008】76号
	青岛德国总督府旧址修缮方案
	山东省文物科技保护中心
	甲级

	20080716
	山东
	鲁文物【2008】147号
	曲阜孔府西路建筑修缮方案
	山东省文物科技保护中心
	甲级

	20080756
	山东
	鲁文物【2008】164号
	“八主祠”遗存调查和研究项目立项的请示
	山东大学东方考古研究中心、山东省文物考古研究所
	　

	20080012
	河南
	豫文物【2007】279号
	河南渑池县博物馆安防方案
	河南郑铁中原遥感科技有限公司
	省级安防一级

	20080029
	河南
	豫文物【2007】316号
	登封少林寺在塔林西围墙外建设和尚公墓
	　
	　

	20080039
	河南
	豫文物【2008】278号
	北阳平遗址群西坡遗址保护规划
	中国建筑设计研究院历史所、中科院考古所、河南省考古所
	甲级

	20080047
	河南
	豫文物【2008】318号
	邓颖超祖居安防
	河南海天信息技术有限公司
	一级

	20080053
	河南
	豫文物【2008】324号
	荆紫关古建筑群－法海寺维修加固
	南阳市古代建筑保护研究所
	甲级

	20080082
	河南
	豫文物【2008】12号
	安阳同乐花园北区住宅楼工程拟施工区域考古发掘申请
	中国社科院考古研究所
	　

	20080086
	河南
	豫文物【2008】7号
	鹿邑太清宫遗址保护及展示方案
	北京清华城市规划设计研究院文化遗产保护研究所
	甲级

	20080087
	河南
	豫文物【2008】11号
	芒砀山汉梁王墓群保护总体规划
	北京建工建筑设计研究院、北京建工学院与城市规划学院、河南省文物建筑保护设计研究中心
	甲级

	20080090
	河南
	豫文物【2008】4号
	仰韶村遗址保护总体规划
	中国文物研究所
	甲级

	20080091
	河南
	豫文物【2008】14号
	开封城墙保护规划
	开封市规划勘测设计研究院、郑州大学城市规划设计研究院
	甲级

	20080094
	河南
	豫文物【2008】5号
	开封城墙维修保护工程
	河南省文物保护维修研究所
	甲级

	20080095
	河南
	豫文物【2008】13号
	康百万庄园恢复东寨墙保护性设施设计方案
	河南省文物保护维修研究所
	甲级

	20080101
	河南
	豫文物【2008】19号
	孟津汉光武帝陵消防供水管网设计
	孟津天工设计有限公司
	　

	20080111
	河南
	豫文物【2008】17号
	郑州西绕城公路改建工程对荥阳故城造成影响的评估报告
	郑州市文物考古研究所
	　

	20080122
	河南
	豫文物【2008】9号
	贾湖遗址保护总体规划
	中国建筑设计研究院历史所
	甲级

	20080138
	河南
	豫文物【2008】18号
	开封市文物商店安防
	河南海天信息技术有限公司
	省级安防一级

	20080148
	河南
	豫文物【2008】42号
	登封市嵩山少室阙保护规划
	清华大学建筑设计研究院、北京清华城市规划设计研究院
	甲级

	20080149
	河南
	豫文物【2008】43号
	登封市嵩山启母阙保护规划
	清华大学建筑设计研究院、北京清华城市规划设计研究院
	甲级

	20080155
	河南
	豫文物【2008】45号
	洛阳博物馆安防方案
	洛阳华谊信息技术公司
	一级

	20080158
	河南
	豫文物【2008】39号
	邓颖超祖居维修
	南阳市古代建筑保护研究所
	甲级

	20080159
	河南
	豫文物【2008】37号
	冀鲁豫边区革命根据地旧址维修方案
	河南省文物建筑保护设计研究中心
	甲级

	20080160
	河南
	豫文物【2008】38号
	社旗县山陕会馆保护规划
	河南省文物建筑保护设计研究中心
	甲级

	20080162
	河南
	豫文物【2008】49号
	龙门石窟环境保护展示中心设计
	洛阳市规划建筑设计研究院
	　

	20080189
	河南
	豫文物【2008】60号
	汉魏洛阳故城灵台、北魏太极殿宫城西墙及南墙段遗址保护展示方案
	中国文化遗产研究院
	甲级

	20080190
	河南
	豫文物【2008】59号
	隋唐洛阳城外郭城南城遗址、应天门遗址与明堂遗址保护展示方案
	中国文化遗产研究院
	甲级

	20080202
	河南
	豫文物【2008】53号
	开封市上城世家建设项目
	河南高宇建筑设计有限责任公司
	　

	20080215
	河南
	　
	安阳市吸取污水处理配套管网建设考古发掘申请书
	中国社科院考古研究所
	　

	20080216
	河南
	豫文物【2008】52号
	洛阳绿都置业春园小区住宅楼建设发掘申请书
	中国社科院考古研究所
	　

	20080239
	河南
	豫文物【2008】62号
	安阳市体育运动学校校舍建设建设工程区域进行考古发掘
	中国社科院考古研究所
	　

	20080258
	河南
	豫文物【2008】83号
	郑州市城市快速轨道交通建设工程
	郑州市文物考古研究所
	　

	20080259
	河南
	豫文物【2008】73号
	兰州－郑州－长沙成品油管道河南段选线方案
	郑州市文物考古研究所、洛阳市第二文物工作队、三门峡市文物考古研究所
	　

	20080260
	河南
	豫文物【2008】77号
	洛阳东汉陵区并入邙山陵墓群以及对该区域实施考古调查勘测
	洛阳市第二文物工作队
	　

	20080262
	河南
	豫文物【2008】67号
	金岸房地产开发有限公司金峰、金岸国际工程方案
	郑州市建筑设计院
	　

	20080296
	河南
	豫文物【2008】74号
	许昌灵井旧石器遗址进行2008年度考古发掘
	河南文物考古研究所
	　

	20080388
	河南
	豫文物【2008】100号
	太清宫遗址保护展示方案
	清华城市规划设计研究院文化遗产保护研究所
	甲级

	20080391
	河南
	豫文物【2008】99号
	郑国贵族墓葬博物馆可实施性方案设计
	同济大学建筑设计研究院
	甲级

	20080419
	河南
	豫文物【2008】104号
	殷墟王陵遗址西侧建设殷墟车马坑保护房
	　
	　

	20080421
	河南
	豫文物【2008】126号
	隋唐洛阳城定鼑门遗址保护展示方案（修改）
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080424
	河南
	豫文物【2008】127号
	永昌陵文物保护方案
	河南省文物建筑保护设计研究中心
	甲级

	20080425
	河南
	豫文物【2008】136号
	通利房地产－通利·紫金尚都小区工程方案
	深圳大学建筑设计研究院
	　

	20080431
	河南
	　
	洛阳绿都置业春园小区建设
	机械工业部第四设计研究院
	　

	20080467
	河南
	豫文物【2008】129号
	登封少室阙保护房设计方案
	清华大学建筑设计研究院
	甲级

	20080473
	河南
	豫文物【2008】149号
	开封天下城建设项目
	开封市规划勘测设计研究院
	　

	20080479
	河南
	豫文物【2008】146号
	黄国故城保护总体规划
	北京建工建筑设计研究院
	甲级

	20080492
	河南
	　
	鸡公山风景名胜区总体规划
	河南省城乡规划设计研究院
	　

	20080493
	河南
	　
	河南石人山风景名胜区总体规划
	河南省城乡规划设计研究院
	　

	20080519
	河南
	豫文物【2008】12号
	安阳市同乐花园北区住宅楼工程拟施工区域进行考古发掘
	中国社会科学院考古研究所
	　

	20080525
	河南
	豫文物【2008】159号
	隋唐洛阳城定鼎门遗址保护展示工程扩建初步方案
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080540
	河南
	豫文物【2008】161号
	河南荣森置业有限公司荣森绿色家园工程设计方案
	深圳市国际印象建筑设计有限公司
	　

	20080541
	河南
	豫文物【2008】162号
	洛阳亿豪食品机械制造有限公司、洛阳解力机械有限公司新厂区工程设计方案
	河南天源钢构彩板工程有限公司
	　

	20080547
	河南
	豫文物【2008】146号
	邓颖超祖居维修方案
	南阳市古代建筑保护研究所
	甲级

	20080555
	河南
	豫文物【2008】172号
	开封城墙维修方案
	河南省文物建筑保护设计研究中心
	甲级

	20080556
	河南
	豫文物【2008】177号
	临颖县受禅碑与受禅台文物本体保护方案
	中国文化遗产研究院、总装备工程设计研究总院
	甲级

	20080602
	河南
	豫文物【2008】197号
	洛阳市龙居莲花苑住宅楼工程
	北京中华建规划设计研究院
	甲级

	20080606
	河南
	　
	神农山风景名胜区总体规划
	河南省城市规划设计研究院
	甲级

	20080631
	河南
	豫文物【2008】205号
	庙底沟遗址保护总体规划
	中国文化遗产研究院
	甲级

	20080636
	河南
	豫文物【2008】222号
	永昌陵环境整治方案
	河南省文物建筑保护设计研究中心
	甲级

	20080638
	河南
	豫文物【2008】223号
	宝丰县电业局宝丰35KV韩庄变电站工程
	宝丰县电业局
	　

	20080639
	河南
	豫文物【2008】213号
	西气东输二线管道工程河南段选线方案
	河南省考古研究所
	　

	20080640
	河南
	豫文物【2008】206号
	铜牛变压器有限公司一期车间及二期实验楼工程
	北京中华建规划设计研究院有限公司
	　

	20080641
	河南
	豫文物【2008】212号
	潞简王墓三期维修保护工程
	河南省文物建筑保护设计研究中心
	甲级

	20080649
	河南
	豫政文【2008】139号
	林虑山风景区总体规划
	中国城市规划设计研究院风景园林所
	甲级

	20080653
	河南
	豫文物【2008】220号
	周公庙防雷工程方案
	沈阳市瑞云防雷有限公司
	乙级

	20080659
	河南
	豫文物【2008】184号
	河南古城寨遗址保护规划
	河南省文物建筑保护设计研究中心
	甲级

	20080673
	河南
	豫文物【2008】189号
	社旗县山陕会馆保护规划(修改稿）
	河南省文物建筑保护设计研究中心
	甲级

	20080675
	河南
	　
	贾湖遗址保护总体规划
	中国建筑设计研究院建筑历史研究所
	甲级

	20080676
	河南
	　
	开封城墙南墙维修方案
	河南省文物建筑保护设计研究中心
	甲级

	20080691
	河南
	豫文物【2008】248号
	河南信阳城阳城址保护展示设计方案
	中国文化遗产研究院
	甲级

	20080700
	河南
	豫文物【2008】246号
	二里头遗址展示设计方案
	中国建筑设计研究院建筑历史研究所
	甲级

	20080703
	河南
	豫文物【2008】244号
	孟津汉光武帝陵自动消防设施方案
	洛阳市规划建筑设计研究院
	　

	20080712
	河南
	豫文物【2008】257号
	永昌陵遗址及石雕像保护方案
	河南省文物建筑保护设计研究中心
	甲级

	20080713
	河南
	豫文物【2008】256号
	郑国贵族墓群博物馆保护方案
	同济大学建筑设计研究院
	甲级

	20080728
	河南
	豫文物【2008】269号
	郑州二七纪念堂保护维修工程
	河南省文物建筑保护设计研究中心
	甲级

	20080730
	河南
	豫文物【2008】245号
	临颍县小商桥保护工程
	中国文化遗产研究院
	甲级

	20080759
	河南
	豫文物【2008】283号
	洛阳龙门石窟文化旅游园区修复改造提升项目可行性研究报告
	河南省工程咨询公司
	　

	20080760
	河南
	豫文物【2008】号
	丝绸之路河南段（五处）申遗基础设施项目可行性报告
	河南省工程咨询公司
	　

	2008005
	湖北
	鄂文物发【2007】38号
	闻一多纪念馆安防
	武汉中原之星智能科技有限责任公司
	省级安防一级

	2008006
	湖北
	鄂文物发【2007】38号
	闻一多纪念馆消防
	湖北金安消防工程有限责任公司
	乙级

	2008008
	湖北
	鄂文物发【2007】35号
	武汉博物馆安防改造
	武汉飞天智能工程有限责任公司
	省级安防一级

	2008009
	湖北
	鄂文物发【2007】36号
	鄂州市博物馆安防
	武汉飞天智能工程有限责任公司
	省级安防一级

	20080056
	湖北
	鄂文物发【2007】134号
	湘鄂西革命根据地旧址维修
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080061
	湖北
	鄂文物发【2007】131号
	湖北荆州雨台蚕丝场墓地考古发掘
	荆州博物馆
	　

	20080085
	湖北
	鄂文物发【2007】136号
	明楚王墓建控内建设项目楚王苑旅游环境影响报告
	湖北省环境科学研究院
	甲级

	20080102
	湖北
	鄂文物发【2007】133号
	仙佛寺石窟抢险保护工程
	中国文物研究所
	甲级

	20080107
	湖北
	建办城函【2007】845号
	武当山风景名胜区总体规划
	上海同济城市规划设计研究院
	甲级

	20080206
	湖北
	鄂文物发【2008】18号
	商代盘龙城遗址保护工程
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080221
	湖北
	鄂文物发【2007】15号
	明楚王墓保护规划（修改稿）
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080223
	湖北
	鄂文物发【2008】22号
	陡山吴氏祠修缮方案
	湖北省文物保护中心
	甲级

	20080272
	湖北
	鄂文物发【2008】24号
	四祖寺塔之灵润桥保护工程
	湖北省文化厅古建筑保护中心
	甲级

	20080303
	湖北
	鄂文物发【2008】13号
	武汉大学早期建筑之周恩来、郭沫若故居修缮
	武汉大学设计研究总院、湖北省文化厅古建筑保护中心
	甲级

	20080316
	湖北
	鄂文物发【2008】50号
	美“飞虎队”援华抗日战机发掘保护修缮方案
	监利县文化局、荆州市博物馆、监利县革命博物馆
	　

	20080327
	湖北
	鄂文物发【2008】40号
	青山古墓群安防工程
	武汉飞天智能工程有限责任公司
	一级

	20080350
	湖北
	鄂文物发【2007】27号
	红安县陡山吴氏祠消防
	武汉市警笛消防保安设备有限公司
	乙级

	20080351
	湖北
	鄂文物发【2007】45号
	宜都市杨守敬纪念馆故居安全防范
	武汉飞天智能工程有限责任公司
	一级

	20080352
	湖北
	鄂文物发【2007】35号
	襄樊市米公祠安防方案
	湖北襄樊市第二建筑设计院
	一级

	20080353
	湖北
	鄂文物发【2007】38号
	红三军团革命旧址安防、消防方案
	武汉全日新监控设备有限公司、湖北平安智能消防工程公司
	一级

	20080354
	湖北
	鄂文物发【2007】42号
	当阳关陵安防、消防系统设计方案
	武汉市博海无线电有限公司
	乙级

	20080355
	湖北
	鄂文物发【2007】41号
	宜昌三游洞摩崖安防工程
	武汉市博海无线电有限公司
	乙级

	20080357
	湖北
	　
	湘鄂西革命根据地洪湖瞿家湾旧址群安防
	武汉飞天智能工程有限责任公司
	一级

	20080367
	湖北
	鄂文物发【2008】51号
	鄂州观音阁文物保护工程方案
	湖北省文化厅古建筑保护中心
	甲级

	20080427
	湖北
	鄂文物发【2008】64号
	大水井古建筑群之李亮清庄园保护修缮
	北京建工建筑设计研究院
	甲级

	20080452
	湖北
	鄂文物发【2008】63号
	柏子塔保护维修工程勘察设计方案
	湖北省文化厅古建筑保护中心
	甲级

	20080490
	湖北
	鄂文物发【2008】60号
	武当山太和宫天池楼修复工程设计方案
	湖北省文化厅古建筑保护中心
	甲级

	20080500
	湖北
	鄂文物发【2008】77号
	钟祥文风塔保护方案
	湖北省文化厅古建筑保护中心
	甲级

	20080501
	湖北
	鄂文物发【2008】76号
	钟祥元佑宫延禧坊抢险加固工程
	湖北省文化厅古建筑保护中心
	甲级

	20080503
	湖北
	鄂文物发【2008】79号
	玉虚宫碑亭彩画设计方案
	东南大学建筑设计研究院
	甲级

	20080548
	湖北
	鄂文物发【2008】83号
	建始直立人遗址保护规划
	中国文化遗产研究院
	甲级

	20080591
	湖北
	鄂文物发【2008】92号
	荆州三观之开元观文物保护工程方案
	湖北省文化厅古建筑保护中心
	甲级

	20080611
	湖北
	鄂文物发【2008】92号
	鄂州市观音阁文物保护工程勘察设计方案（修改稿）
	湖北省文化厅古建筑保护中心
	甲级

	20080619
	湖北
	鄂文物发【2008】96号
	钟祥明显陵保护规划
	天津大学建筑设计研究院
	甲级

	20080626
	湖北
	鄂文物发【2008】98号
	武汉农民运动讲习所旧址建控内危房改建
	　
	　

	20080642
	湖北
	鄂文物发【2008】97号
	谷城县承恩寺保护维修方案
	河北省古代建筑保护研究所
	甲级

	20080661
	湖北
	鄂文物发【2008】99号
	熊家冢墓地保护规划
	北京建工建筑设计研究院、北京建筑工程学院建筑与城市规划院
	甲级

	20080692
	湖北
	建办规函【2008】635号
	襄樊市城市整体规划
	襄樊市人民政府
	　

	20080701
	湖北
	鄂文物发【2008】102号
	武当山八仙观文物保护方案
	湖北省文化厅古建筑保护中心
	甲级

	20080059
	湖南
	湘文物报【2007】80号
	沅陵县龙兴寺维修方案
	中国文物研究所
	甲级

	20080106
	湖南
	建办城函【2007】845号
	在紫鹊界梯田－梅山龙宫风景名胜区总体规划
	湖南城市学院规划建筑设计研究院、湖南千府城市设计有限公司
	甲级

	20080213
	湖南
	湘文物报【2008】9号
	浯溪摩崖石刻抢救性保护方案
	中国文物研究所
	甲级

	20080226
	湖南
	湘文物报【2008】15号
	岳阳楼控建内建设“洞庭湖水上应急救援指挥中心”
	湖南大学建筑设计研究院
	甲级

	20080290
	湖南
	湘文物报【2007】53号
	湘南年关暴动旧址保护工程方案
	浙江省古代建筑设计研究院
	甲级

	20080361
	湖南
	湘文物报【2007】23号
	彭德怀故居（纪念馆）安防系统设计方案
	湖南鑫裕实业公司安防工程队
	一级

	20080362
	湖南
	湘文物报【2007】21号
	蔡侯祠（博物馆）安防系统设计方案
	湖南鑫裕实业公司安防工程队
	　

	20080363
	湖南
	湘文物报【2007】22号
	彭德怀故居（纪念馆）消防系统设计方案
	长沙警安消防工程安装公司
	　

	20080380
	湖南
	湘文物报【2007】30号
	蔡锷故居维修及配套工程设计方案
	湖南省文物保护工程有限公司
	甲级

	20080381
	湖南
	湘文物报【2007】30号
	蔡锷公馆维修方案
	湖南省文物保护工程有限公司
	甲级

	20080395
	湖南
	湘文物报【2007】34号
	长沙铜官窑遗址新河治理和道路建设工程
	江西省文物保护中心
	甲级

	20080435
	湖南
	　
	岳阳楼洞庭湖风景名胜区总体规划
	中国城市规划设计院
	甲级

	20080487
	湖南
	湘文物报【2007】38号
	洪江古建筑群第一期维修工程
	湖南省文物保护工程有限公司
	甲级

	20080506
	湖南
	湘文物报【2007】42号
	东山书院旧址保护维修方案
	浙江省古建筑设计研究院
	甲级

	20080511
	湖南
	　
	桃花源国家级风景名胜区总体规划
	湖南省城市规划研究设计院
	甲级

	20080635
	湖南
	　
	长株潭城市群区域规划（2008－2020）
	湖南省人民政府
	　

	20080648
	湖南
	　
	南岳忠烈祠牌坊、七七纪念塔、按停战役纪念亭维修方案
	湖南省文物保护工程有限公司
	甲级

	20080651
	湖南
	　
	福寿山－汨罗江国家级风景名胜区总体规划
	湖南省城市规划研究设计院
	甲级

	20080652
	湖南
	湘文物报【2008】68号
	南岳忠烈祠消防工程方案
	北京中建建筑设计院
	甲级

	20080667
	湖南
	湘文物报【2008】73号
	桃花源古建筑群消防方案（修改）
	　
	　

	20080668
	湖南
	湘文物报【2008】74号
	中国人民抗日战争胜利旧址消防方案（修改）
	　
	　

	20080669
	湖南
	湘文物报【2008】75号
	中国人民抗日战争胜利旧址安防方案（修改）
	　
	　

	20080689
	湖南
	　
	邵阳北塔资江弯道护坡工程设计方案
	湖南省文物保护工程有限公司
	甲级

	20080696
	湖南
	湘文物报【2008】45号
	宁乡炭河里遗址抢险保护工程
	中国文化遗产研究院
	甲级

	20080698
	湖南
	湘文物报【2008】67号
	蔡锷故居文物保护工程方案
	湖南省文物保护工程有限公司
	甲级

	20080715
	湖南
	湘文物报【2008】54号
	洪江高庙遗址文物保护规划
	北京市文物建筑保护设计所
	甲级

	20080121
	广东
	粤文请【2008】3号
	关于呈报《南海Ⅱ号“沉船遗址抢救性发掘及保护方案》的请示
	广东省文物考古研究所
	　

	20080141
	广东
	粤文物【2008】10号
	马坝人－石峡遗址保护规划
	北京建筑工程学院城市研究所
	甲级

	20080194
	广东
	粤文请【2008】16号
	三影塔维修方案
	华南理工大学建筑设计研究院、华南理工大学建筑文化遗产保护设计研究所
	甲级

	20080233
	广东
	粤文请【2008】28号
	广东省博物馆新馆安防工程
	广东省工业设备安装公司
	一级

	20080319
	广东
	粤文请【2008】42号
	满堂围保护范围和建控内违法建筑项目整改方案
	华南理工大学建筑设计研究院
	甲级

	20080399
	广东
	粤文请【2008】50号
	国民党“一大”旧址地基加固方案
	广州大学建筑设计研究院
	甲级

	20080457
	广东
	粤文请【2008】66号
	广东省立中山图书馆改扩建项目一期工程基坑支撑梁爆破拆除施工方案
	广东爆破工程有限公司
	　

	20080513
	广东
	　
	罗浮山风景区总体规划
	中国城市规划研究设计院深圳分院
	甲级

	20080534
	广东
	粤文请【2008】78号
	东莞可园防雷保护工程
	广东天文防雷工程有限公司设计室
	甲级

	20080544
	广东
	粤文请【2008】84号
	光孝寺保护范围内临时建筑来仰轩改建工程
	广州南方电子工程设计院
	　

	20080550
	广东
	粤文请【2008】93号
	怀圣寺光塔修缮方案
	广州市鲁班建筑防水补强有限公司、广州市设计院、广州大学工程抗震研究中心
	　

	20080552
	广东
	粤文请【2008】90号
	余荫山房及善言邬公祠抢险加固工程
	佛山市置地建筑设计有限公司
	　

	20080553
	广东
	粤文请【2008】89号
	三元里平英团旧址防护加固方案
	广州大学建筑设计研究院、广州大学岭南建筑研究院
	甲级

	20080560
	广东
	粤文请【2008】97号
	黄花岗七十二烈士墓建设控制的带内旧厂房改造方案
	广东省建筑设计研究院
	甲级

	20080567
	广东
	建办规函【2008】525号
	深圳市城市总体规划（2007－2020）
	深圳市人民政府
	　

	20080574
	广东
	粤文请【2008】99号
	广州博物馆镇海楼展示技防工程设计方案
	广州复旦奥特科技股份公司
	一级

	20080580
	广东
	粤文请【2008】108号
	关于编制《水下考古工作规程》的请示
	　
	　

	20080625
	广东
	粤文请【2008】123号
	沙面大街10－12号前座修缮方案
	华南理工大学建筑设计研究院
	甲级

	20080637
	广东
	粤文请【2008】129号
	南越王 墓建控内建设项目修建性规划的请示
	广州市城市规划勘测设计院
	甲级

	20080705
	广东
	粤文请【2008】163号
	沙面大街114号天主教露德圣母堂修缮方案
	广州大学建筑设计研究院、广州市东建建筑设计院
	甲级

	20080732
	广东
	粤文请【2008】198号
	塘尾村古建筑群修缮方案
	华南理工大学建筑设计研究院
	甲级

	2008004
	广西
	桂文报【2007】38号
	金秀瑶族自治区博物馆安防、消防、防雷
	广西工业建筑设计研究院、柳州市万保安防技术工程有限公司、来宾市来安防雷工程有限公司
	省级安防一级

	20080161
	广西
	桂文报【2008】30号
	花山岩画文物保护规划
	中国文物研究所
	甲级

	20080167
	广西
	桂文报【2008】15号
	燕窝楼维修方案
	广西文物保护研究设计中心
	甲级

	20080201
	广西
	桂文报【2008】49号
	恭城县城武庙戏台和湖南会馆连廊抢险加固方案
	广西壮族自治区文物工作队
	甲级

	20080248
	广西
	桂文报【2008】76号
	北海近代建筑消防工程
	贵阳铝镁设计研究院、广西银盾消防有限公司
	　

	20080375
	广西
	桂文报【2008】104号
	花山岩画保护工程脚手架搭设施工图设计
	甘肃铁科地质灾害防治技术工程公司
	甲级

	20080568
	广西
	桂文报【2008】186号
	百色市解放街骑楼立面维修整治方案
	广西文物保护研究设计中心
	甲级

	20080096
	海南
	琼文物【2008】2号
	蔡家宅安全防范工程
	北京集宝保安系统工程有限公司
	　

	20080097
	海南
	琼文物【2008】3号
	中共琼崖第一次代表大会旧址安防消防、防雷
	吉林市亚声安全防范工程有限公司
	二级

	20080098
	海南
	琼文物【2008】4号
	丘浚墓安全防范系统工程（消防、防雷）
	吉林市亚声安防工程有限公司
	二级

	20080099
	海南
	琼文物【2008】5号
	丘浚故居安全防范系统工程（消防、防雷）
	吉林市亚声安防工程有限公司
	二级

	20080100
	海南
	琼文物【2008】6号
	海瑞墓安全防范系统工程（消防、防雷）
	吉林市亚声安防工程有限公司
	二级

	20080486
	海南
	琼文物【2008】8号
	五公祠西斋和栗泉亭维修
	广西文物保护研究设计中心
	甲级

	20080643
	海南
	琼文物【2008】15号
	琼海蔡家宅维修方案
	广西文物保护研究设计中心
	甲级

	20080018
	重庆
	渝文物字【2007】18号
	歌乐山烈士陵园陈列总馆安防
	西安北方信息产业有限公司
	一级

	20080175
	重庆
	渝文物【2008】5号
	关于重庆市部分区县规划处的文物保护点纳入三峡库区文物保护项目的请示
	重庆市文物局
	　

	20080266
	重庆
	　
	缙云山风景名胜区总体规划（调整）
	重庆市园林局、重庆市园林建筑规划设计院
	甲级

	20080286
	重庆
	渝文物【2008】11号
	中美合作所集中营旧址安防方案
	西安北方信息产业有限公司
	　

	20080287
	重庆
	渝文物【2008】10号
	歌乐山烈士陵园陈列总馆安防
	西安北方信息产业有限公司
	　

	20080288
	重庆
	渝文物【2008】9号
	中共中央南方局暨八路军驻重庆办事处旧址方案
	西安北方信息产业有限公司
	　

	20080311
	重庆
	渝文物【2008】14号
	白帝城消防与防雷接地系统工程
	西安北方信息产业有限公司
	一级

	20080312
	重庆
	渝文物【2008】15号
	白帝城安防工程
	西安北方信息产业有限公司
	　

	20080418
	重庆
	渝文物【2008】22号
	中国西部科学院旧址维修方案
	清华城市规划设计研究院文化遗产保护研究所
	甲级

	20080465
	重庆
	渝文物【2008】19号
	钓鱼城遗址石照县衙保护维修方案
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080526
	重庆
	渝文物【2008】25号
	大足石刻千年观音保存现状调查评估工作方案
	中国文化遗产研究院
	甲级

	20080662
	重庆
	渝文物【2008】37号
	高家镇遗址保护规划
	陕西古建设计研究所
	甲级

	20080663
	重庆
	渝文物【2008】36号
	巫山县龙骨坡遗址保护规划
	陕西古建设计研究所
	甲级

	20080066
	四川
	川文物保【2008】1号
	四川安岳卧佛院摩崖造像二期加固保护工程方案
	中铁西北科学研究院有限公司
	甲级

	20080092
	四川
	川文物保【2008】2号
	都江堰伏龙观玉皇阁抢险维修方案
	四川省考古研究所
	甲级

	20080134
	四川
	川府【2007】61号、建办城函【2008】31
	邛崃市天台山风景名胜区总体规划（2006－2020）
	重庆大学城市规划与设计研究院
	甲级

	20080227
	四川
	川文物保【2008】31号
	新津观音寺毗卢殿、观音殿外墙壁画抢救方案
	西安文物保护修复中心
	甲级

	20080253
	四川
	川文物保【2008】35号
	江油县云岩寺山门、窦真殿、鲁班殿抢险保护方案
	北京建工建筑设计研究院
	甲级

	20080271
	四川
	川文物保【2008】41号
	丹巴县萨拉卡经堂碉楼建筑群修缮
	四川省文物考古研究所
	甲级

	20080273
	四川
	川文物保【2008】21号
	夕佳山民居安防方案
	重庆市派瑞科技有限公司
	一级

	20080274
	四川
	川文物保【2008】22号
	夕佳山民居火灾自动报警系统方案
	南京东大智能化系统有限公司
	　

	20080275
	四川
	川文物保【2008】23号
	夕佳山民居防雷方案
	成都兴业雷电防护工程有限公司
	一级

	20080279
	四川
	川文物保【2008】39号
	邛窑十方堂遗址1号窑包遗址保护展示方案
	陕西省古迹遗址保护工程技术研究中心、西安建筑科技大学
	乙级

	20080280
	四川
	川文物保【2008】39号
	邛窑十方堂遗址5号窑包遗址保护展示方案
	陕西省古迹遗址保护工程技术研究中心、西安建筑科技大学
	甲级

	20080281
	四川
	川文物保【2008】40号
	邛窑十方堂遗址环境整治保护工程
	成都市文物考古研究所
	甲级

	20080298
	四川
	川文物保【2008】48号
	剑南春天益老号酒坊遗址保护展示工程
	陕西省古迹遗址保护工程技术研究中心、陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080299
	四川
	川文物保【2008】49号
	华蓥市安丙家族墓地第一期维修方案
	四川省考古研究所
	甲级

	20080517
	四川
	川文物保【2008】82号
	成都武候祠博物馆消防方案
	四川天府消防工程公司
	一级

	20080539
	四川
	川文物保【2008】95号
	成都江南馆街唐宋遗址概念性保护与展示方案
	中国文化遗产研究院
	甲级

	20080561
	四川
	川文物保【2008】104号
	丹巴－康定500kv双回线路工程设计方案
	四川电力设计咨询有限责任公司
	　

	20080566
	四川
	川文物保【2008】103号
	新津观音寺安防、消防系统设计方案
	四川爱克讯安防消防工程公司
	二级

	20080572
	四川
	川文物保【2008】101号
	浦江石窟安防系统设计方案
	四川爱克讯安防消防工程有限公司
	一级

	20080573
	四川
	川文物保【2008】102号
	新都杨升庵祠及桂湖安防系统设计方案
	四川爱克讯安防消防工程有限公司
	一级

	20080593
	四川
	川文物保【2008】68号
	成都武候祠博物馆防雷系统工程
	四川兰电防雷有限公司
	甲级

	20080594
	四川
	川文物保【2008】82号
	成都武候祠博物馆安防系统工程
	四川志远科技发展有限责任公司
	一级

	20080608
	四川
	　
	石海洞乡风景名胜区总体规划
	四川省城乡规划设计院
	甲级

	20080108
	贵州
	建办城函【2007】845号
	九洞天风景名胜区总体规划
	贵州省建筑设计研究院
	　

	20080135
	贵州
	黔府呈【2007】31号、建办城函【2008】31
	紫云格凸河穿洞风景名胜区总体规划
	贵州省建筑设计研究院
	乙级

	20080204
	贵州
	建办城函【2008】106号
	黎平侗乡风景名胜区总体规划
	贵州省建筑设计设计院
	　

	20080436
	贵州
	　
	九龙洞国家级风景名胜区总体规划
	贵州省建筑设计研究院
	甲级

	20080442
	贵州
	黔文物呈【2008】36号
	铜仁东山古建筑群杨家大院抢险加固修缮方案
	 贵州省文物保护研究中心
	甲级

	20080443
	贵州
	黔文物呈【2008】27号
	从江增冲鼓楼抢险维修方案
	 贵州省文物保护研究中心
	甲级

	20080444
	贵州
	黔文物呈【2008】25号
	黄平旧州仁寿宫抢险维修方案
	 贵州省文物保护研究中心
	甲级

	20080445
	贵州
	黔文物呈【2008】31号
	思唐古建筑群之永祥寺抢险维修
	 贵州省文物保护研究中心
	甲级

	20080446
	贵州
	黔文物呈【2008】31号
	思唐古建筑群之王爷庙抢险维修
	 贵州省文物保护研究中心
	甲级

	20080447
	贵州
	黔文物呈【2008】31号
	思唐古建筑群之川主宫抢险维修
	 贵州省文物保护研究中心
	甲级

	20080448
	贵州
	黔文物呈【2008】34号
	观音阁、忠烈宫抢险加固修缮方案
	 贵州省文物保护研究中心
	甲级

	20080449
	贵州
	黔文物呈【2008】27号
	川滇黔省革命委员会旧址维修方案
	 贵州省文物保护研究中心
	甲级

	20080450
	贵州
	黔文物呈【2008】32号
	黔东特区革命委员会旧址红三红六军团政治部旧址抢险加固修缮方案
	 贵州省文物保护研究中心
	甲级

	20080451
	贵州
	黔文物呈【2008】35号
	平坝天台山伍龙寺抢险维修方案
	 贵州省文物保护研究中心
	甲级

	20080455
	贵州
	黔文物呈【2008】30号
	从江增冲鼓楼及村寨消防技术防范系统工程实施方案
	贵州省建筑设计研究院
	　

	20080456
	贵州
	黔文物呈【2008】23号
	镇远青龙洞古建筑群专项消防设施整改工程设计方案
	贵州省建筑设计研究院
	　

	20080459
	贵州
	黔文物呈【2008】33号
	遵义会议会址基础设施建设项目
	遵义市建筑设计院
	甲级

	20080508
	贵州
	黔文物呈【2008】29号
	息烽集中营旧址消防工程
	贵州省建筑设计研究院
	　

	20080530
	贵州
	黔文物呈【2008】42号
	红军四渡赤水战役旧址土城、狮子沟红军司令部旧址
	贵州省文物保护研究中心
	甲级

	20080531
	贵州
	黔文物呈【2008】42号
	红军四渡赤水战役旧址土城、春阳岗酒窖旧址抢险
	贵州省文物保护研究中心
	甲级

	20080551
	贵州
	黔文物呈【2008】41号
	福泉市东门藜峨楼恢复工程
	贵州省文物保护研究中心、贵州和瑞规划设计有限公司
	甲级

	20080063
	云南
	云文物【2007】107号
	南诏铁柱庙修缮方案
	北京清华城市规划设计研究院文化遗产保护研究所、云南锦锐古建筑园林有限公司
	甲级

	20080064
	云南
	云文物【2007】108号
	南诏铁柱庙保护规划
	北京清华城市规划设计研究院文化遗产保护研究所、昆明本土建筑设计研究院
	甲级

	20080168
	云南
	云文物【2008】7号
	龙华寺维修方案
	北京清华城市规划设计研究院、云南省大理州剑川古建筑公司项目规划设计室
	甲级

	20080173
	云南
	云文博【2008】3号
	迪庆州博物馆安防方案
	云南现代网联信息产业有限公司
	　

	20080257
	云南
	建办城函【2008】169号
	西双版纳风景名胜区总体规划（修编）
	云南省建设厅、广西建筑综合设计研究院、云南方城规划设计有限公司
	　

	20080305
	云南
	云文物【2008】17号
	迪庆寿国寺修缮方案
	陕西省古建设计研究所、云南省文物考古研究所
	甲级

	20080308
	云南
	云文物【2008】17号
	寿国寺古建筑群壁画、彩画保护方案
	西安市文物保护修复中心
	甲级

	20080437
	云南
	　
	九乡国家级风景名胜区总体规划
	昆明市规划设计研究院
	　

	20080440
	云南
	云文物【2008】34号
	丽江古城保护规划
	上海同济城市规划设计研究院
	甲级

	20080454
	云南
	云文物【2008】38号
	剑川兴教寺 消防、安防防雷方案
	中国中安消防安全工程有限公司
	甲级

	20080485
	云南
	云文物【2008】52号
	小湾电站淹没区霁虹桥文物建筑迁移方案
	云南省文物考古研究所
	甲级

	20080512
	云南
	　
	阿庐风景区总体规划
	云南省城乡规划研究设计院
	甲级

	20080516
	云南
	云文物【2008】54号
	石屏企鹤楼抢险加固方案
	云南省文物考古研究所
	甲级

	20080554
	云南
	云文物【2008】58号
	沙溪兴教寺大殿修缮方案
	云南省文物考古研究所
	甲级

	20080592
	云南
	云文物【2008】36号
	兴教寺大殿壁画前期保护修复试验的请示
	云南省文物考古研究所
	甲级

	20080609
	云南
	云文物【2008】65号
	大理喜洲白族古建筑群严家宅院修缮
	云南省文物考古研究所
	甲级

	20080610
	云南
	云文物【2008】65号
	大理喜洲白族古建筑群严家宅院壁画、彩画科技保护方案
	云南省文物考古研究所、
	甲级

	20080650
	云南
	云政发【2008】142号
	昆明滇池国家级风景名胜区总体规划
	昆明市规划设计研究院
	甲级

	20080684
	云南
	　
	孟连县宣抚司民族博物馆消防及安防工程
	云南金鑫伟业科技有限公司
	　

	20080753
	云南
	云文物【2008】85号
	孟连县宣抚司署古建筑维修及白蚁防治方案
	云南省文物考古研究所
	甲级

	20080060
	西藏
	　
	拉萨哲蚌寺修缮工程
	北京兴中兴建筑设计事务所
	甲级

	20080174
	西藏
	藏文物字【2008】27号
	西藏博物馆安防改造方案
	北京联视神盾安防技术有限公司
	一级

	20080282
	西藏
	藏文物字【2008】57号
	夏鲁寺安防
	北京联视神盾安防技术有限公司
	　

	20080283
	西藏
	藏文物字【2008】58号
	小昭寺安防
	北京联视神盾安防技术公司
	　

	20080284
	西藏
	藏文物字【2008】58号
	哲蚌寺安防
	北京联视神盾安防技术有限公司
	　

	20080285
	西藏
	藏文物字【2008】61号
	色拉寺安防
	北京联视神盾安防技术有限公司
	　

	20080409
	西藏
	藏文物字【2008】92号
	扎什伦布寺保护维修工程－措钦大殿设计方案
	北京市文物建筑保护设计所
	甲级

	20080410
	西藏
	藏文物字【2008】92号
	扎什伦布寺保护维修工程－四世班禅灵塔
	北京市文物建筑保护设计所
	甲级

	20080411
	西藏
	藏文物字【2008】92号
	扎什伦布寺保护维修工程－强巴佛殿
	北京市文物建筑保护设计所
	甲级

	20080751
	西藏
	臧文物字【2006】334号
	色拉寺保护维修方案
	北京兴中兴建筑设计所
	甲级

	20080017
	陕西
	陕文物字【2007】89号
	商洛博物馆（大云寺）消防、安防工程
	陕西安防科技发展有限责任公司、西安建筑科技大学
	　

	20080023
	陕西
	陕文物字【2007】232号
	八路军西安办事处旧址保护规划
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080028
	陕西
	陕文物字【2007】231号
	陕西榆林南门瓮城抢险维修方案
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080036
	陕西
	陕文物字【2007】234号
	扶风县周原召陈甲区遗址保护展示方案
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080037
	陕西
	陕文物字【2007】251号
	秦阿房宫管道遗址保护展示方案
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080038
	陕西
	陕文物字【2007】242号
	秦阿房宫前殿遗址局部保护展示方案
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080041
	陕西
	陕文物字【2007】148号
	陕西龙岗遗址文物保护规划立项报告
	西北大学文化遗产保护规划中心、陕西省考古研究所
	　

	20080048
	陕西
	陕文物字【2007】225号
	陕西西安事变纪念馆消防系统设计方案
	西安北方信息产业有限公司
	甲级

	20080049
	陕西
	陕文物字【2007】224号
	陕西西安事变纪念馆防雷系统设计方案
	西安思拓新气象科技有限公司
	甲级

	20080057
	陕西
	陕文物字【2007】246号
	白水县仓颉庙防雷
	陕西华安防雷工程技术有限公司
	　

	20080068
	陕西
	陕文物字【2007】240号
	延安革命旧址－中央党校旧址保护规划
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080069
	陕西
	陕文物字【2007】240号
	延安革命旧址－中央西北局旧址保护规划
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080070
	陕西
	陕文物字【2007】240号
	延安革命旧址－瓦窑堡会议旧址保护规划
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080071
	陕西
	陕文物字【2007】240号
	延安革命旧址－清凉山旧址保护规划
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080072
	陕西
	陕文物字【2007】240号
	延安革命旧址－王家坪旧址保护规划
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080073
	陕西
	陕文物字【2007】240号
	延安革命旧址－杨家岭旧址保护规划
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080074
	陕西
	陕文物字【2007】240号
	延安革命旧址凤凰山旧址保护规划
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080075
	陕西
	陕文物字【2007】240号
	延安革命旧址－桥儿沟旧址保护规划
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080076
	陕西
	陕文物字【2007】240号
	延安革命旧址－枣园革命旧址保护规划
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080077
	陕西
	陕文物字【2007】240号
	延安革命旧址－陕甘宁边区银行旧址保护规划
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080078
	陕西
	陕文物字【2007】240号
	延安革命旧址－边区政府及边区参议会旧址保护规划
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080079
	陕西
	陕文物字【2007】240号
	延安革命旧址－南泥湾革命旧址保护规划
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080080
	陕西
	陕文物字【2007】240号
	延安革命旧址－洛川会议旧址保护规划
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080083
	陕西
	陕文物字【2007】249号
	陕西茂陵博物馆大门设计方案
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080109
	陕西
	陕文物字【2007】257号
	秦始皇陵保护规划
	陕西省古建设计研究所、西安建筑科技大学陕西文化遗产研究中心、陕西省考古研究所
	甲级

	20080178
	陕西
	陕文物字【2007】17号
	唐泰陵遗址保护总体规划
	陕西省古建设计研究所、西安市社会科学院、陕西省考古研究所、西安旅游设计研究院
	甲级

	20080217
	陕西
	　
	榆林子洲张家沟寨山遗址发掘申请
	陕西省考古研究所
	　

	20080218
	陕西
	　
	榆林子洲庙台村寨山遗址发掘申请
	陕西省考古研究所
	　

	20080222
	陕西
	陕文物字【2007】22号
	汉阳陵博物馆安防
	陕西乐通实业有限公司
	一级

	20080228
	陕西
	陕文物字【2007】7号
	八路军办事处旧址2－10号院北半部分维修保护
	陕西省古建设计研究所、陕西省古建遗址保护工程技术研究中心
	甲级

	20080234
	陕西
	陕文物字【2007】188号
	彬县大佛寺明镜台抢险加固方案
	陕西省古建设计研究所、西安建筑科技大学
	甲级

	20080335
	陕西
	陕文物字【2007】57号
	西安碑林西安府文庙古建筑群维修
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080359
	陕西
	陕文物字【2008】56号
	铜川市玉华宫肃成院遗址保护工程
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080378
	陕西
	陕文物字【2008】53号
	榆横煤化学工业区经一路穿越长城
	　
	　

	20080386
	陕西
	　
	秦始皇陵一号兵马俑陪葬坑发掘请示
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080387
	陕西
	　
	秦始皇陵园东司马道遗址发掘请示
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080389
	陕西
	陕文物字【2007】54号
	耀州窑遗址保护总体规划
	清华城市规划设计研究院文化遗产保护研究所
	甲级

	20080394
	陕西
	　
	隋文帝泰陵保护规划大纲
	陕西省古迹遗址保护工程技术研究中心
	乙级

	20080416
	陕西
	陕文物字【2007】72号
	西安事变纪念馆防雷方案
	西安思拓新气象科技有限公司
	甲级

	20080422
	陕西
	陕文物字【2007】71号
	秦阿房宫遗址管道遗迹保护展示方案
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080423
	陕西
	陕文物字【2007】79号
	周原遗址保护总体规划（2008－2027）
	陕西省古建设计研究所、西安市社会科学院、陕西考古研究所、西安市旅游设计研究院
	甲级

	20080494
	陕西
	陕文物字【2007】94号
	西铜高速公路改扩建工程在汉阳陵保护范围内修建立交桥
	陕西省文物局
	　

	20080497
	陕西
	陕文物字【2007】94号
	乾陵遗址保护规划大纲
	西北大学文化遗产保护规划中心
	　

	20080498
	陕西
	　
	花石浪遗址保护规划大纲
	西北大学文化遗产保护规划中心
	　

	20080546
	陕西
	陕文物字【2007】110号
	志丹县红都保安纪念馆设计方案
	清华大学建筑学院、北京清华安地建筑设计顾问有限公司
	甲级

	20080557
	陕西
	陕文物字【2008】66号
	韩城市博物馆安防系统改扩建工程
	陕西安防科技发展有限责任公司
	　

	20080590
	陕西
	陕文物字【2008】129号
	韩城市司马迁祠综合防雷工程方案
	陕西华安防雷工程技术有限公司
	甲级

	20080596
	陕西
	陕文物字【2008】124号
	姜寨遗址临河河道防护治理工程方案
	陕西天元水利电力勘察设计有限公司
	乙级

	20080632
	陕西
	陕文物字【2008】134号
	大保当城址及墓群画像石墓区考古发掘的请示
	陕西省考古研究所
	　

	20080633
	陕西
	陕文物字【2008】136号
	昭陵博物馆安防工程
	陕西银盾科技信息有限公司
	一级

	20080634
	陕西
	陕文物字【2008】145号
	唐泰陵遗址保护规划
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080666
	陕西
	陕文物字【2008】149号
	秦始皇兵马俑安防方案
	　
	　

	20080671
	陕西
	陕文物字【2008】157号
	秦阿房宫前殿遗址局部保护展示方案
	陕西古建设计研究所
	甲级

	20080708
	陕西
	陕文物字【2008】155号
	八路军西安办事处旧址8-10号院南院维修
	陕西古建设计研究所
	甲级

	20080709
	陕西
	陕文物字【2008】156号
	榆林城墙抢险加固保护工程方案
	陕西古建设计研究所
	甲级

	20080714
	陕西
	陕文物字【2008】154号
	北道岭遗址保护规划
	陕西古建设计研究所
	甲级

	20080734
	陕西
	陕文物字【2008】163号
	西安碑林博物馆消防改造工程
	西安建筑科技大学建筑设计院
	　

	20080747
	陕西
	　
	杜陵文物保护规划（2007-2025）
	西北大学文化遗产保护规划中心
	　

	2008001
	甘肃
	甘文局发【2007】122号
	甘南藏族自治州博物馆安防系统工程
	甘肃西创安科数码科技有限公司
	　

	2008002
	甘肃
	甘文局发【2007】5号
	灵台县博物馆安防
	甘肃西创安科数码科技有限公司
	　

	2008007
	甘肃
	甘文局发【2007】121号
	肃南县博物馆安防
	甘肃星特电子技术有限公司
	省级安防二级

	20080042
	甘肃
	甘文局发【2007】167号
	酒泉西河滩遗址抢险防洪工程
	敦煌研究院、酒泉市水利水电勘测设计院
	甲级

	20080093
	甘肃
	甘文局发【2008】2号
	民勤县瑞安堡保护修缮方案
	甘肃省文物保护维修研究所
	甲级

	20080154
	甘肃
	甘文局发【2008】14号
	大地湾遗址保护设施建设建筑设计方案
	甘肃建筑工程咨询设计有限责任公司
	　

	20080166
	甘肃
	甘文局发【2007】163号
	文殊山石窟群壁画保护修复方案
	敦煌研究院
	甲级

	20080193
	甘肃
	甘文局发【2008】15号
	兰州－郑州－长沙成品油管道工程穿越战国秦长城遗址
	中国石油天燃气四川油建公司兰郑长项目部
	　

	20080453
	甘肃
	甘文局发【2008】54号
	秦安县文庙乡贤祠名宦祠保护修缮
	甘肃省文物保护维修研究所
	甲级

	20080502
	甘肃
	甘文局发【2007】61号
	民勤瑞安堡修缮方案
	甘肃省文物保护维修研究所
	甲级

	20080597
	甘肃
	甘文局发【2008】96号
	敦煌莫高窟保护利用工程保护研究设施初步设计方案
	敦煌研究院、中国市政工程西北设计研究院、上海市政工程设计研究院
	甲级

	20080598
	甘肃
	甘文局发【2008】92号
	敦煌莫高窟保护利用工程栈道改造初步设计方案
	中国市政工程西北设计研究院
	　

	20080599
	甘肃
	甘文局发【2008】94号
	敦煌莫高窟保护利用工程风沙防护设施初步设计方案
	甘肃省林业调查规划院、中国科学院寒区旱区环境与工程研究所
	甲级

	20080600
	甘肃
	甘文局发【2008】93号
	敦煌莫高窟保护利用工程岩体加固设施初步设计方案
	敦煌研究院、兰州大学文物保护研究中心
	甲级

	20080601
	甘肃
	甘文局发【2008】95号
	敦煌莫高窟保护利用工程安防系统设施初步设计方案
	北京联视神盾安防技术有限公司
	一级

	20080620
	甘肃
	甘文局发【2008】102号
	山丹境内明长城（新河段）抢险加固工程
	敦煌研究院、兰州大学文物保护研究中心
	甲级

	20080621
	甘肃
	甘文局发【2008】106号
	西气东输二线管道工程部分地段穿越长城的请示
	辽河二建西气东输二线管道工程项目部
	　

	20080629
	甘肃
	甘文局发【2008】112号
	许三湾城址及墓群防洪工程
	甘肃省张掖市甘兰水利水电建筑设计院
	乙级

	20080688
	甘肃
	甘文局发【2008】126号
	天梯山石窟防护拱坝防渗加固初步设计方案
	武威市水利水电勘察设计院
	乙级

	20080721
	甘肃
	甘文局发【2008】134号
	武山县水帘洞石窟群安防
	武山县水帘洞石窟保护研究所、西安北方信息产业有限公司
	　

	20080741
	甘肃
	甘文局发【2008】142号
	天水泰安大地湾F901遗址保护展示建筑方案
	西安建筑科技大学、陕西省古迹遗址保护工程研究中心
	　

	20080742
	甘肃
	甘文局发【2008】135号
	大地湾史前遗址博物馆安防
	西安北方信息产业有限公司
	　

	20080050
	青海
	青文厅字【2007】50号
	青海塔尔寺安防系统设计方案
	武汉中原之星智能科技有限责任公司
	安防一级

	20080051
	青海
	青文厅字【2007】50号
	青海塔尔寺消防系统设计方案
	北京海湾威尔电子工程有限公司、青海东光科技有限公司
	甲级

	20080310
	青海
	青文物字【2008】5号
	塔尔寺消防方案
	北京海湾威尔电子工程有限公司
	甲级

	20080607
	青海
	　
	青海湖风景名胜区总体规划
	青海省建设厅
	　

	20080614
	青海
	青文物字【2008】87号
	塔尔寺消防方案
	北京海湾威尔电子工程有限公司
	　

	2008003
	宁夏
	宁文物发【2007】69号
	宁夏博物馆安防、消防立项请示
	宁夏回族自治区博物馆
	　

	20080152
	宁夏
	宁文物发【2008】7号
	须弥山石窟环境综合整治项目
	宁夏轻工业设计研究院
	乙级

	20080224
	宁夏
	宁文物发【2008】34号
	贺兰山－西夏王陵风景区保护设施建设方案
	宁夏轻工业设计研究院
	　

	20080225
	宁夏
	宁文物发【2008】34号
	西夏王陵风景区防洪方案
	宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司
	　

	20080250
	宁夏
	宁文物发【2008】24号
	董府修缮方案
	北京市建工建筑设计研究院
	甲级

	20080263
	宁夏
	宁文物发【2008】62号
	银川西夏陵四号陵抢险加固工程
	敦煌研究院、兰州大学文物保护研究中心
	　

	20080264
	宁夏
	宁财（教）发【2008】251号
	银川西夏陵四号陵防洪工程
	宁夏水利水电勘测设计研究院
	甲级

	20080396
	宁夏
	　
	银川市城市总体规划（2008－2020）
	银川市人民政府
	　

	20080581
	宁夏
	宁文物发【2008】102号
	贺兰山－西夏王陵风景区保护设施建设项目
	甘肃省文物保护维修研究所
	甲级

	20080582
	宁夏
	宁文物发【2008】102号
	西夏王陵风景区防洪工程
	宁夏水利水电勘察设计研究院
	甲级

	20080757
	宁夏
	宁文物发【2008】138号
	银川市贺兰山贺兰口岩画保护总体规划
	西北大学城市建设与区域规划研究中心
	　

	20080031
	新疆
	新文物保发【2007】47号
	新疆克孜尔千佛洞建控内建设克孜尔二级水电站
	水利部水利水电勘测设计研究院
	　

	20080300
	新疆
	　
	哈密九世回王墓及台吉墓修缮方案
	北京市文物建筑保护设计所
	甲级

	20080309
	新疆
	新文物保发【2008】10号
	吐鲁番地区坎儿井抢救性保护加固方案
	中铁西北科学研究院有限公司
	甲级

	20080320
	新疆
	新文物保发【2008】17号
	喀什艾提尕尔清真寺东门、东墙维修
	中国文物研究所
	甲级

	20080321
	新疆
	新文物项办发【2008】3号
	雅尔湖石窟寺、小石窟寺安防工程
	北京安智恒达科技有限公司
	二级

	20080322
	新疆
	新文物项办发【2008】6号
	高昌故城三期保护工程
	陕西省古建设计研究所
	甲级

	20080323
	新疆
	新文物项办发【2008】1号
	克孜尔尕哈石窟抢险加固方案
	敦煌研究院、新疆文物古迹保护中心、兰州大学文物保护研究中心
	甲级

	20080324
	新疆
	新文物项办发【2008】2号
	森木塞姆石窟抢险加固方案
	敦煌研究院、新疆文物古迹保护中心、兰州大学文物保护研究中心
	甲级

	20080385
	新疆
	　
	柏孜克里克石窟抢险加固方案
	敦煌研究院、西北大学文博学院、兰州大学文物保护研究中心
	甲级

	20080390
	新疆
	　
	克孜尔尕哈烽燧抢险加固方案、交河故城二期抢险加固方案
	敦煌研究院、新疆文物古迹保护中心、兰州大学文物保护研究中心
	甲级

	20080392
	新疆
	新文物保发【2008】20号
	喀什市莫尔寺遗址文物保护总体规划工作方案
	清华城市规划设计研究院文化遗产保护研究所
	甲级

	20080393
	新疆
	新文物保发【2008】19号
	石头城遗址文物保护总体规划工作方案
	清华城市规划设计研究院文化遗产保护研究所
	甲级

	20080401
	新疆
	新文物项目办发【2008】4号
	喀什市艾提尕尔清真寺文物保护规划
	清华城市规划设计研究院文化遗产保护研究所
	甲级

	20080402
	新疆
	新文物项目办发【2008】5号
	喀什市阿巴和加麻扎保护规划
	清华城市规划设计研究院文化遗产保护研究所
	甲级

	20080429
	新疆
	新文物项目办发【2008】8号
	阿巴和加麻扎（墓）抢险工程
	中国文物遗产院
	甲级

	20080430
	新疆
	新文物项目办发【2008】7号
	艾提尕尔清真寺维修方案
	中国文物遗产院
	甲级

	20080462
	新疆
	新文物保发【2008】27号
	新疆库俄铁路建设工程涉及全国重点文物保护单位－苏巴什佛寺遗址相关情况的请示
	新疆铁路勘查设计院有限公司
	　

	20080464
	新疆
	　
	吐鲁番地区坎儿井抢救性保护加固方案
	中铁西北科学院
	甲级

	20080537
	新疆
	新文物保发【2008】36号
	丝绸之路（新疆段）申报世界文化遗产预备项目保护设施建设可行性研究报告
	乌鲁木齐市园林设计研究院有限公司
	甲级

	20080542
	新疆
	新文物保发【2008】37号
	莫尔寺遗址保护设施及考古测绘方案
	乌鲁木齐市园林设计研究院、有限责任公司
	　

	20080686
	新疆
	新文物保发【2008】48号
	昭苏庙火灾防范安防系统初步设计方案
	陕西四联智能技术股份有限公司
	一级

	20080699
	新疆
	新文物保发【2008】47号
	哈密国王陵安防系统初步设计方案
	江西圣东发展公司
	　

	20080711
	新疆
	新文物保发【2008】54号
	新疆阿日夏特石人墓文物保护总体规划工作计划
	清华城市规划设计研究院文化遗产保护研究所
	甲级


附件2
二00八年五省市审批文物保护工程方案目录
	序号
	省份
	方案名称
	批复文号
	备注

	1
	北京
	川底下村戏台、灯场修复方案
	　
	已批复

	2
	北京
	智化寺室内彩画除尘保护工程
	　
	已批复

	3
	北京
	钟鼓楼楼梯及地面修缮方案
	　
	已批复

	4
	北京
	天安门金水桥保护修缮
	　
	已批复

	5
	北京
	广济寺地面修缮工程
	　
	已批复

	6
	北京
	鲁迅旧居修缮工程
	　
	已批复

	7
	北京
	颐和园谐趣园
	　
	已批复

	8
	北京
	十三陵茂陵保护修缮工程
	　
	已批复

	9
	北京
	大钟寺围墙抢险修缮
	　
	已批复

	10
	河北
	北戴河近代建筑群法国别墅修缮工程方案
	冀文物发[2008]70号
	已批复

	11
	河北
	山海关副都统衙署文化展示区规划设计
	冀文物发[2008]99号
	已批复

	12
	河北
	保定直隶总督署西路建筑遗址保护及部分复建工程勘察报告修缮方案
	冀文物发[2008]120号
	已批复

	13
	河北
	涉县娲皇宫危岩体抢险保护工程设计补充方案
	冀文物发[2008]122号
	已批复

	14
	河北
	中共晋冀鲁豫中央局、晋冀鲁豫军区旧址土地会议窑洞及防空洞加固整治工程方案
	冀文物发[2008]137号
	已批复

	15
	河北
	蔚县真武庙防雷保护工程设计方案
	冀文物发[2009]6号
	已批复

	16
	河北
	永年城北城墙四十三米坍塌段抢险加固工程补充方案
	冀文物发[2009]16号
	已批复

	17
	河北
	河北定州晏阳初旧居维修工程方案
	冀文物发[2009]18号
	已批复

	18
	河北
	山海关八国联军——日本将军楼修缮方案
	冀文物发[2009]27号
	已批复

	19
	山西
	大同北魏明堂遗址保护规划
	办保函[2008]110号
	原则同意

	20
	山西
	蒲津渡与蒲州故城遗址保护规划
	办保函[2008]529号
	重新上报

	21
	山西
	新绛县绛州大堂文物保护规划
	文物保函[2008]638号
	原则同意

	22
	山西
	佛光寺文物保护规划
	文物保函[2008]331号
	原则同意

	23
	山西
	绛县太阴寺文物保护规划
	文物保函[2008]650号
	原则同意

	24
	山西
	霍州州署大堂文物保护规划
	办保函[2008]558号
	原则同意

	25
	山西
	霍州州署大堂文物保护规划（修改）
	文物保函[2008]1306号
	原则同意

	26
	山西
	平顺九天圣母庙文物保护规划
	办保函[2008]816号
	重新上报

	27
	山西
	汾城古建筑群文物保护规划立项
	文物保函[2008]1005号
	原则同意

	28
	山西
	妙道寺双塔文物保护规划
	文物保函[2008]1014号
	重新上报

	29
	山西
	小会岭二仙庙文物保护总体规划
	文物保函[2008]1091号
	原则同意

	30
	山西
	长子县崇庆寺保护规划
	文物保函[2008]1290号
	原则同意

	31
	山西
	侯马晋国遗址保护规划
	文物保函[2008]1336号
	原则同意

	32
	山西
	广武汉墓群保护工程设计方案
	文物保函[2008]921号
	原则同意

	33
	山西
	开福寺修缮保护工程设计方案
	文物保函[2008]102号
	原则同意

	34
	山西
	柳林县香严寺钟鼓楼、挡土墙修缮保护院面铺装设计方案
	文物保函[2008]205号
	原则同意

	35
	山西
	交汤帝庙修缮工程设计方案
	文物保函[2008]276号
	原则同意

	36
	山西
	司马光墓祠堂修缮工程设计方案
	文物保函[2008]293号
	原则同意

	37
	山西
	寿阳普光寺修缮工程设计方案
	文物保函[2008]419号
	原则同意

	38
	山西
	寿阳普光寺大殿壁画保护设计方案
	文物保函[2008]416号
	重新上报

	39
	山西
	灵石县马和乡晋祠庙现状勘测与保护修缮方案
	文物保函[2008]479号
	原则同意

	40
	山西
	榆社县福祥寺保护修缮工程设计方案
	文物保函[2008]750号
	原则同意

	41
	山西
	太焦与侯月铁路连接线线对郭壁古建筑振动影响补充方案
	办保函[2008]733号
	重新上报

	42
	浙江
	绍兴大禹陵之禹庙午门施工图设计
	文物保函〔2005〕446号
	原则同意

	43
	浙江
	温州永昌堡御史巷10号等建筑修缮设计
	　
	不同意

	44
	浙江
	余杭章太炎故居修缮工程施工图设计
	文物保函〔2008〕270号
	原则同意

	45
	浙江
	湖州南浔张氏旧宅建筑群之舞厅、韫辉斋修缮工程施工图设计
	文物保函〔2005〕1092号
	原则同意

	46
	浙江
	海盐绮园围墙及潭影轩修缮工程施工图设计
	　
	不同意

	47
	浙江
	嵊州崇仁村建筑群修缮工程（一期）设计方案
	浙文物发〔2008〕335号
	原则同意

	48
	四川
	简阳圣德寺白塔震灾抢修工程设计方案
	　
	已批复

	49
	四川
	叙永春秋祠“三官殿、内戏楼”抢险加固保护方案
	　
	已批复

	50
	四川
	安岳石窟——孔雀洞、茗山寺地震灾后文物保护工程设计方案
	　
	已批复

	51
	四川
	新龙波日桥抢险维修设计方案
	　
	已批复

	52
	四川
	广元皇泽寺摩崖造像抢险加固方案
	　
	已批复

	53
	四川
	成都永陵（王建墓）综合整治方案
	　
	已批复

	54
	四川
	武侯祠地震灾后抢救保护工程抢险修缮方案
	　
	已批复

	55
	四川
	新都杨升庵祠及桂湖震灾抢修工程设计方案
	　
	已批复

	56
	四川
	新都杨升庵祠及桂湖环境风貌整治方案
	　
	已批复

	57
	四川
	新都宝光寺舍利塔震后抢修工程设计方案
	　
	已批复

	58
	四川
	平武报恩寺灾后抢救保护工程抢险修缮方案
	　
	已批复

	59
	四川
	都江堰古建筑群二王庙抢险加固工程施工设计
	　
	已批复

	60
	四川
	窦圌山云岩寺文物保护区岩体抢险加固工程施工设计
	　
	已批复

	61
	四川
	杜甫草堂地震灾后抢救保护工程抢险修缮方案
	　
	已批复

	62
	四川
	三星堆遗址保护展示工程设计方案
	　
	已批复

	63
	四川
	安丙家族墓地第一期维修保护工程保护方案
	　
	已批复

	64
	四川
	邛窑十方堂遗址保护展示工程设计方案
	　
	已批复

	65
	四川
	安岳卧佛院摩崖造像加固保护工程（二期）施工图设计
	　
	已批复

	66
	四川
	安岳卧佛院摩崖造像二期加固设计方案
	　
	已批复

	67
	四川
	直波碉楼（官寨碉）维修保护方案
	　
	已批复

	68
	四川
	理县桃坪羌寨维修工程方案
	　
	已批复

	69
	四川
	安岳卧佛院环境整治方案
	　
	已批复

	70
	四川
	江油云岩寺窦真殿紧急抢救方案
	　
	已批复

	71
	四川
	新津观音寺新发现病害抢救性保护补充设计方案
	　
	已批复

	72
	四川
	新津观音寺毗卢殿、观音殿外墙壁画抢救保护方案
	　
	已批复

	73
	四川
	崇州罨画池抢救性保护维修方案
	　
	已批复

	74
	四川
	皇泽寺大佛楼修缮保护抢险方案
	　
	已批复











20
PAGE  
23

